# Московский Государственный Университет

Путей Сообщения

(МИИТ)

## Кафедра “Автоматизированные системы управления”

Курсовая работа по дисциплине «Системы управления качеством продукции»

Руководитель работы,

И.В. Сергеева

(подпись, дата)

Исполнитель работы,

студентка группы МИС-311                                             Е.А.Болотова

Москва 2000

Содержание:

Стр.

Задания   									 3

Задание 1                                                     					 4

Вычисление функции своевременности              				 4

Построение функции своевременности               				 6

Задание 2                           							 8

Расчет функции бездефектности технологического процесса      		 8

Выводы                                                                                                		 10

Список использованных источников                                                		 11

Задание №1.

Используя интервальный метод, вычислить и построить функцию своевременности процесса выполнения услуги.

Исходные данные

| t1 |  | t2 |  | t3 |  | t4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tн1 | tк1 | tн2 | tк2 | tн3 | tк3 | tн4 | tк4 |
| 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 |

## Сетевой график

4

t3

1

2

3

5

t1                          t2                t4

Задание №2

Оценить по технологической цепи бездефектность услуги.

| Q0 | q1 | q2 | q3 | q4 | β | k | qи | γ1 | γ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0001 | 0,0002 | 0,00012 | 0,00006 | 0,00004 | 0,01 | 1 | 0,00001 | 0,1 | 0,9 |

# Логико-сетевой график

3

3

3

q3t3 1

Q0

0

1

2

4

5

q1 t1             q2 t2             q4t4 2              ,                Qв

Задание 1.

Вычисление функции своевременности.

Для вычисления функции своевременности нужно исходный граф преобразовать в эквивалентный, состоящий из одной работы.

1. В исходном сетевом графике выделяем подграф, состоящий из последовательных работ (1,2) и (2,3) и заменяем его эквивалентной работой (1,3’). Получаем следующий график:

1

3”Э..э.

441

5

## Находим числовые характеристики эквивалентной работы

# Границы интервала значений времени выполнения работы:

tн=12i=12tкi+tнi−i=12tкi−tнi2tн=12tк1+tн1+tк2+tн2+tк1−tн12+tк2−tн22=121+8+1+6−8−12+6−12=3,7

tк=12i=12tкi+tнi+i=12tкi−tнi2tк=12tк1−tн1+tк2−tн2+tк1−tн12+tк2−tн22=121+8+1+6+8−12+6−12=12,3

Границы интервала значений моды времени выполнения работы:

tм(1)=yм(1)tк−tн+tн=0,4412,3−3,7+3,7=7,48;

tм(2)=yм(2)tк+tн=0,512,3+3,7=8;

Параметры yм(1) и yм(1) находим из таблицы 1 для 2-х работ.

Таблица 1

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yм(1) | 0,25 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 |

2. В эквивалентном сетевом графике выделяем подграф, состоящий из параллельных работ (3’,4) и (3’,5) и заменяем его эквивалентной работой (3’,5’). Получаем следующий график:

1

3

5

## Находим числовые характеристики эквивалентной работы

# Границы интервала значений времени выполнения работы:

# tн=maxtнi=max3;2=3;

tк=maxtкi=max8;7=8;

Находим значение tн параметра tн:

tн=yнtк−tн+tн=0,2028−3+3=4,01;

yн

Характеристику yн находим по кривой при j=2.                                                   j

Параметр yм(1)=1ji=1jyм1(1), т.е. yм(1)=12(0,25+0,25)=0,25

Параметр yм(2) всегда равен 0,5

Границы интервала значений моды времени выполнения работы:

tм(1)=yм(1)tк−tн+tн=0,258−4,01+4,01=5,01;

tм(2)=yм(2)tк+tн=0,58+4,01=6;

3. В эквивалентном сетевом графике выделяем подграф, состоящий из последовательных работ (1,3’) и (3’,5’) и заменяем его эквивалентной работой (1,5’). Получаем следующий график:

1

5

## Находим числовые характеристики эквивалентной работы

# Границы интервала значений времени выполнения работы:

tн=12i=12tкi+tнi−i=12tкi−tнi2;

tн=12tн1+tн1+tн+tн2−tн1+tн12+tн+tн22=123,7+12,3+4,01+8−12,3−3,72+8−4,012=9,26

tк=12i=12tкi+tнi+i=12tкi−tнi2;tк=12tн1+tн1+tн+tн2+tн1+tн12+tн+tн22=123,7+12,3+4,01+8+12,3−3,72+8−4,012=18,74

Границы интервала значений моды времени выполнения работы:

tм(1)=yм(1)tк−tн+tн=0,4618,74−9,26+9,26=13,62;

tм(2)=yм(2)tк+tн=0,518,74+9,26=14;

Значение yм(1) находим из таблицы 1

### Сведем полученные данные в таблицу:

| Код исходных Работ | Параметры продолжительности эквивалентных работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код работы | tн | tк | yм(1) | yм(2) | tм(1) | tм(2) |
| (1,2) и (2,3) | (1,3’) | 3,7 | 12,3 | 0,44 | 0,5 | 7,48 | 8 |
| (3’,4) и (3’,5) | (3’,5’) | 4,01 | 8 | 0,25 | 0,5 | 5,01 | 6 |
| (1,3’) и (3’,5’) | (1,5’’) | 9,26 | 18,74 | 0,44 | 0,5 | 13,62 | 13,92 |

### Построение функции своевременности процесса выполнения услуги

### Функция своевременности имеет треугольное распределение.

Fx= 0 при x≤x1;x−a2b−axм−a при a<x<xм;1−x−b2b−ab−xм при xм<x<b;, где

(a,b) – интервал, на котором распределена случайная величинаX, xм– мода распределения.

Следовательно, функция своевременности будет иметь следующий вид при tм(1)=13,62:

F1t=0 при t≤9,26;t−9,26218,74−9,2613,62−9,26, при 9,26<t≤13,62;1−t−18,74218,74−9,2618,74−13,43, при 13,43<t<18,74;

#### А при tм(2)=13,92:

F2t=0 при t≤9,261;t−9,26218,74−9,2618,74−9,26, при 9,26<t≤13,92;1−t−18,74218,74−9,2618,74−13,92, при 13,92<t<18,74;

Таблица для построения графика функции своевременности:

| i | ti | F1t | F2t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,26 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 11 | 0,08 | 0,07 |
| 4 | 12 | 0,19 | 0,17 |
| 5 | 13 | 0,35 | 0,32 |
| 6 | 13,62 | 0,44 | 0,39 |
| 7 | 13,92 | 0,54 | 0,49 |
| 8 | 14 | 0,55 | 0,51 |
| 9 | 15 | 0,72 | 0,69 |
| 10 | 16 | 0,85 | 0,84 |
| 11 | 17 | 0,94 | 0,93 |
| 12 | 18 | 0,99 | 0,99 |
| 13 | 18,74 | 1 | 1 |

##### График функции своевременности

###### Задание 2

Расчет функции бездефектности технологического процесса.

# Логико-сетевой график

3

3

3

q3t3 1

Q0

0

1

2

4

5

q1 t1             q2 t2             q4t4 2              ,                Qв

В данной цепи можно “выдельть” два участка: один – последовательные операции, второй – параллельные.

Вероятность наличия дефектов в выходных данных при последовательном выполнении операций:

Qвых=1−j=1n(1−qj)

Где qj – вероятность возникновения ошибки на j-ой операции.

При малых qj<<1 можно считать, что

Qвых≈j=1nqj

При параллельном выполнении операций на выходе вероятность наличия дефектов будет:

Qвых=j=1nγjqj

Если при исправлении вносятся дефекты, то после контроля вероятность наличия дефектов будет равна произведению вероятности наличия дефектов перед контролем на [ + (1-)qи].

При qi<<1 и Q0<<1 окончательная формула выглядит так:

QB = (Q0+q1+q2+1q3+2q4)(+(1-)qи).

Подставим значения данного задания в эту формулу и получим значение вероятности наличия дефектов на выходе технологической цепи:

QB=(0,0001+0,0002+0,00012+0,00006 0,1+0,00004.0,9)(0,01+(1-0,01)0,00005)=0,0000046

Вероятность того, что на выходе технологической цепи дефектов не будет равна:

Pвых=1-QB

Отсюда Pвых=1-0,0000046= 0,9999954.

Выводы

- В первом задании по результатам расчета мы получили, что время начала массовых завершений всех работ t=9,26; среднее время окончания всех работ t13,77; время окончания всех работ t=18,74.

- Во втором задании получаем, что вероятность получения на выходе бездефектной продукции Pвых=0,9999954

Список использованных источников:

- Г.В.Дружинин, И.В.Сергеева «Качество информации»,  Москва «Радио и связь», 1990

- Г.В.Дружинин «Расчеты систем и процессов при автоматизированном управлении и проектировании», учебное пособие, часть 1.

Москва  - 1995

- Г.В.Дружинин «Человек в моделях технологий» часть3 «Методы анализа технологических систем и процессов», учебное пособие.

Москва-1997