Тольяттинский государственный университет

Кафедра экономики и управление предприятием

Курсовая работа

по дисциплине «Организация производства» на тему:

Экономическое обоснование целесообразности исследования вибрации рулевого колеса переднеприводного легкового автомобиля при торможении

Выполнил: Колдасов И.В.

Вариант: 10

Группа: Ат-502

Проверил: Осипов

Тольятти 2008 г.

Введение

Основными целями курсовой работы по данной дисциплине являются:

1.1 Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях, по технико-экономическому обоснованию НИиОКР и внедрения ее результатов в производство;

1.2 Приобретение практических навыков по составлению линейного графика работы, его оптимизации; по расчету и анализу затрат на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, применяя нормативно-справочные материалы;

1.3 Освоить методику расчета основных показателей коммерческой эффективности внедрения в производство результатов НИиОКР;

1.4 Приобретение навыков анализа внедрения результатов НИиОКР, проведение которых направлено на повышение доходности и сохранение конкурентоспособности предприятия.

Глава 1. Организационно-экономическое обоснование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИиОКР)

Таблица 1.1. Перечень стадий и этапов выполнения НИиОКР

| № п/п | Наименование работ |  |  |  | Трудоем- кость, дн. |  |  | Должность исполнителя | Кол-во исполнителей, чел. | Применяемое оборудование, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tmini | tmaxi |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Маркетинговые исследования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Изучение конъюнктуры (спроса и предложения) товарного рынка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Сбор информации и анализ рынка. |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.2. |  |  | Разработка собственного прогноза конъюнктуры рынка. |  | 3 |  | 4 | 3.4 | 3 |  |
| 1.3. |  |  | Оценка эффективности использования результатов прогноза. |  | 3 |  | 5 | 3.8 | 3 |  |
| 2. Подготовка к проведению испытаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Обоснование необходимости проведения работ. |  | 9 |  | 9 | 9 | 3 |  |
| 2.2 |  |  | Составление программы испытаний. |  | 10 |  | 12 | 11.2 | 4 |  |
| 2.3 |  |  | Приобретение измерительной аппаратуры. |  | 5 |  | 8 | 6.2 | 4 |  |
| 2.4 |  |  | Настройка оборудования. |  | 5 |  | 8 | 6.2 | 6 |  |
| 3. Проведение экспериментов и анализ полученных данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Испытание различных комплектаций автомобиля ВАЗ 21214. Накопление статистики. |  | 100 |  | 120 | 108 | 6 | Динамо-метрический стенд, ЭВМ Integra 4 Multidata |
| 3.2 |  |  | Обработка экспериментальных данных. Построение графиков зависимостей. |  | 20 |  | 22 | 20.8 | 4 | ЭВМ Integra 4 Multidata |
| 3.3 |  | Анализ графиков и формулировка выводов. |  |  | 11 |  | 12 | 11.4 | 3 | ЭВМ Integra 4 Multidata |
| 4. Оформление результатов НИиОКР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Оформление и согласование отчетов. | 27 |  | 30 | 28.2 | 4 |  |
| 4.2. |  |  |  | Расчёт экономической эффективности применения новых опор агрегатов трансмиссии. | 1 |  | 2 | 1.4 | 3 |  |
| 4.3. |  |  |  | Непредвиденные работы. | 2 |  | 5 | 3.2 | 3 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение ожидаемой трудоемкости этапов НИиОКР и составление оптимизированного линейного графика выполняемых этапов НИиОКР:

Таблица 1.2. Длительности выполнения этапов НИиОКР

| № этапа | Численность исполнителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  |
| 1.1. | 3 | 1 | 47.357 | 2.11 |  |
| 1.2. | 3 | 1.13 |  | 2.39 |  |
| 1.3. | 3 | 1.26 |  | 2.66 |  |
| 2.1 | 3 | 3 |  | 6.34 |  |
| 2.2 | 4 | 2.8 |  | 5.91 |  |
| 2.3 | 4 | 1.55 |  | 3.27 |  |
| 2.4 | 6 | 1.033 |  | 2.18 |  |
| 3.1. | 6 | 18 |  | 38.01 |  |
| 3.2. | 4 | 5.2 |  | 10.98 |  |
| 3.3. | 3 | 3.8 |  | 8.02 |  |
| 4.1. | 4 | 7.05 |  | 14.89 |  |
| 4.2. | 3 | 0.467 |  | 0.99 |  |
| 4.3. | 3 | 1.067 |  | 2.25 |  |

График выполнения НИиОКР

Таблица 1.3. Табель учета рабочего времени выполнения НИиОКР

| № работы | Исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Старший инженер | Инженер | Слесарь |  | Техник (студент) |
|  |  |  | 4 | 5 |  |
| 1.1. | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.2. | 1.13 | 1.13 |  |  |  |
| 1.3. | 1.26 | 1.26 |  |  |  |
| 2.1. | 3 | 3 |  |  |  |
| 2.2. | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.8 |
| 2.3. | 1.55 | 1.55 |  |  | 1.55 |
| 2.4. | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
| 3.1. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3.2. | 5.2 | 5.2 |  |  | 5.2 |
| 3.3. | 3.8 | 3.8 |  |  |  |
| 4.1. | 7.05 | 7.05 |  |  | 7.05 |
| 4.2. | 0.467 | 0.467 |  |  |  |
| 4.3 | 1.067 | 1.067 |  |  |  |
| Итого: | 47.357 | 47.357 | 19.077 | 19.077 | 35.633 |

дн.

Расчет заработной платы исполнителей с должностными окладами:

Таблица 1.4. Заработная плата исполнителей с должностными окладами.

| Должность Исполнителя | Кол-во исполнителей чел. | Средне-месячный оклад, руб. | Время работы, месяцы | Заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Страший инженер | 1 | 2500 | 2.255 | 5637.5 |
| 2.Инженер | 2 | 1950 | 2.255 | 8794.5 |
| 3. Техник (студент) | 1 | 1250 | 1.697 | 2121.25 |
| Итого: |  |  |  | 16553.25 |

Расчет заработной платы производственных рабочих:

Таблица 1.5.5 Заработная плата производственных рабочих

| Специальность | Тарифная ставка, , руб. | Продолжительность рабочего дня, час. | Время работы, ,дн | Заработная плата, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Слесарь 4 разряда | 13.71 | 8 | 19.077 | 2092.37 |
| 2.Слесарь 5 разряда | 15.71 | 8 | 19.077 | 2397.6 |
| Итого |  |  |  | 4489.97 |

Расчет основной заработной платы производственных рабочих:

Расчет дополнительной заработной платы производственных рабочих:

Расчет заработной платы всех исполнителей:

Расчет отчислений в единый социальный фонд:

Расчет затрат на электроэнергию:

Таблица 1.6. Затраты на электроэнергию

| Наименование оборудования | Nу, кВт | Kзаг | Кисп. | Tм.i Мин. | n эксп. | Цэл.,руб. | Сэл., Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стенд для испытания | 11,0 | 0,91 | 0,9 | 15 | 15 | 0,17 | 5,74 |
| 2. ЭВМ | 1,2 |  | 0,8 |  |  |  | 0,56 |
| 3.Анализатор спектра | 0,4 |  | 0,35 |  |  |  | 0,08 |
| 4. Генератор сигналов | 1,2 |  | 0,6 |  |  |  | 0,42 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6,8 |

Расчет амортизационных отчислений.

Таблица 1.6. Затраты на электроэнергию

| Наименование оборудования | , Руб. |  |  |  |  | , час | Fобор., Час. | Сам, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Стенд для испытаний | 3100 | 0,91 |  | 0,9 | 15 | 194,4 | 1841,84 | 49,08 |
| 2.ЭВМ | 5300 |  |  | 0,8 |  | 172,8 |  | 74,59 |
| 3.Анализатор спектра | 3100 |  |  | 0,35 |  | 75,6 |  | 19,09 |
| 4.Генератор сигналов | 1500 |  |  | 0,6 |  | 129,6 |  | 15,83 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 158,59 |

Расчет накладных расходов:

Расчёт затрат на материалы, полуфабрикаты и покупные изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов:

Таблица 1.8. Затраты на основные материалы и комплектующие

| Наименова-ние материала | Марка, размер | Вес или необхо-димое кол-во, Qмi,м,кг, Qпиз.i, шт. | Средняя цена за единицу Цмi, Цпиз.i, Руб. | Сумма, руб. | Вес или кол-во реализуе-мых отходов, Вотх,кг, м. | Цена единицы веса отходов, Цотх, руб. | Сумма отхо-дов, руб. | Стоимость материалов и комплек-тующих за вычетом отходов, Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭЛШО – 0,06 | Пр. | 0,08 | 280 | 23,07 | 0,0064 | 8 | 0,05 | 23,02 |
| Кабель экранирован. | Кэк. | 12,3 | 10 | 126,69 | 0,984 | 8 | 7,872 | 118,82 |
| Феррит ФГ - 1 | Фер. | 0,15 | 18 | 2,78 | 0,012 | 7 | 0,084 | 2,7 |
| Э - 30 | Сэп. | 0,16 | 4 | 0,66 | 0,0128 | - | - | 0,66 |
| Изделия из пластмассы |  | 1 | 331 | 340,93 |  |  |  | 340,93 |
| Готовые узлы и детали |  | 9 | 1622 | 15035,9 |  |  |  | 15035,94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15522,07 |

Определение капитальных затрат на проведение НИиОКР.

Таблица 1.9. Смета затрат на выполнение НИтОКР

| № п/п | Статьи | Обозначение | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Текущие затраты, Ктек. |  |  |
| 1. | Материальные затраты, в т. ч.: |  |  |
|  | - сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие | Мi | 15522.07 |
|  | - энергоносителей | Сэл. | 6.8 |
| 2. | ###### Фонд оплаты труда исполнителей | Зисп. | 23220.86 |
| 3. | ###### Отчисления в единый социальный фонд | Ссоц. | 6037.42 |
| 4. | Амортизационные отчисления | Сам. | 158.59 |
| 5. | Накладные расходы | Снакл. | 8127.3 |
|  | Итого: |  | 53073.04 |
|  | Капитальные затраты, Ккап. |  |  |
| 1. | Стоимость приобретенного оборудования | Цпр.i | 3100 |
| 2. | Стоимость изготовленного оборудования | Циз.i | 3100 |
| 3. | Расходы на транспортировку и монтаж | Ртм. | 279 |
|  | Итого: |  | 6479 |
|  | Всего затрат на НИиОКР, СНИиОКР |  | 59552.04 |

Глава 2. Определение безубыточного объема производства

Переменные затраты на НИиОКР:

Постоянные затраты на НИОКР:

Cебестоимость изделия–аналога:

Переменные затраты на производство одного изделия–аналога определяются:

Постоянные затраты на производство одного изделия–аналога:

Переменные затраты на производство всей партии изделий–аналогов:

Постоянные затраты на производство всей партии изделий–аналогов:

Полная себестоимость на всю партию изделий–аналогов:

Выручка от реализации изделий–аналогов:

Критический объем производства:

.

Глава 3. Оценка эффективность инвестиционного проекта

Выручка по годам:

Ам.=  руб.,

Таблица 4.1. Показателей коммерческой эффективности внедрения НИиОКР

| № п/п | Наименование показателей | #### ГОДЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем продаж | 0 | 506 | 621 | 736 | 851 | 966 |
| 2 | Отпускная цена за единицу продукции |  | 84555 |  |  |  |  |
| 3 | Выручка i , | 0 | 42784830 | 52508655 | 62232480 | 71956305 | 81680130 |
| 4 | Постоянные затраты |  | 8631376 |  |  |  |  |
| 5 | Переменные затраты |  | 27773201.5 | 34085292 | 40397384 | 46709475 | 53021566 |
| 6 | Амортизация, |  | 165202.52 |  |  |  |  |
| 7 | Полная себестоимость |  | 36404577.5 | 42716668 | 49028760 | 55340851 | 61652942 |
| 8 | Налогооблагаемая прибыль Пр.обл.i |  | 6380252.5 | 9791986.2 | 13203720 | 16615453 | 20027187 |
| 9 | Налог на прибыль Нпр.i |  | 1531260.6 | 2350076.7 | 3168892.8 | 3987708.9 | 4806525 |
| 10 | Прибыль чистая Пр.ч.i |  | 4848991.9 | 7441909.55 | 10034827.2 | 12627744.85 | 15220662.5 |
| 11 | Чистый поток реальных денег |  | 5014194.42 | 7607112.0 | 10200029 | 12792947 | 15385865 |
| 12 | Коэффициент дисконтирования |  | α1=0.18 α2=0.074 | α1=0.197 α2=0.124 | α1=0.209 α2=0.189 | α1=0.229 α2=0.264 | α1=0.246 α2=0.344 |
| 13 | Дисконтированное сальдо суммарного потока реальных денег, (руб.) |  | =902554.99 =371050.39 | =1498601.1 =943281.9 | =2131806.2 =1927805.6 | =2929585=3377338.1 | =3784922.8=5292737.6 |
| 14 | Капиталообразующие инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Чистый дисконтированный доход, (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Индекс доходности |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Срок окупаемости проекта, Токуп., (год.) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Внутренняя норма доходности, % ВНД |  |  |  |  |  |  |

Вывод

Проанализировать технические, организационные и экономические результаты НИиОКР и дать рекомендации по ее дальнейшему применению в производстве. Так как чистый дисконтированный доход является одной из главных целей в развитии предприятия и характеризует возможный прирост экономического потенциала предприятия, нужно оценить и проанализировать полученную величину ЧДД. Индекс доходности инвестиций показывает относительную «отдачу» проекта и тесно связан с чистым дисконтированным доходом. Необходимо дать оценку индексу доходности. Охарактеризовать срок окупаемости и проанализировать риски, связанные с длительностью расчетного срок окупаемости. Внутренняя норма доходности известна также как предельная эффективность капиталовложений, процентная норма прибыли, или финансовая норма прибыли. Следовательно, необходимо оценить и сделать анализ полученной величины внутренней нормы доходности. Сделать вывод о целесообразности и эффективности проведенной НИиОКР и внедрения ее результатов в производство.

Список используемой литературы

- Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. Учебное пособие. – М.: Информационно–внедренческий центр «Маркетинг», 1997 г.

- Инновационный менеджмент. / Под редакцией С.Д. Ильенковой. Учебник, - М.: «Банки и биржи», ЮНИТИ, 1997.

- Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1996.

- Любишин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия. Учебное пособие. М: ЮНИТИ, 1999

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. (Утверждены Госстроем, Министерством экономики, Министерством финансов и Госкомпромом РФ №ВК 477 от 21 июня 1999 г.).

- Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. Учеб.-метод. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003.

- Организация производства на предприятии (фирме): Учеб. пособие для вузов / Под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина. - Гриф УМО. - М.: ИНФРА-М, 2004- 448 с.

- Организация производства на предприятии. Учеб. для техн. и эконом. спец. вузов. Под ред. Туровца О.Г. Ростов-на-Дону: Март, 2002.

- Технико-экономическое обоснование дипломных проектов. Под. ред. Беклешова В.К. – М.: Высшая школа, 1991.

- Фатхутдинов Организация производства: Учебник. М.: Инфра-М, 2002.

- Экономика предприятия. Часть 4. Организация производства.: Учеб. пособие / Глущенко В.Ф., Краюхин Г.А., Михайлушкин А.И. и др.: СПбГИЭУ. – СПб: СПбГИЭУ, 2001. – 101 с.

- Финансовый анализ деятельности фирмы. М.: «ИСТ-СЕРВИС», 1995.