1. Определение объёма ремонтных работ

Таблица. Баланс времени работы БШК (РТИ) на 200__ год:

| - календарных дней | 365 |
| --- | --- |
| - праздничных дней | 9 |
| - ремонтных дней | 20 |
| - время сокращенной работы, дни | 6 |
| Итого дней работы завода | 336 |
| График работы завода | 3смены |
| Действительный фонд времени, час | 8046 |

Продолжительность ремонтного цикла:

Тц.к. = Тк.ч. / Фд. (1)

Тц.к. = 48000/8046=5,9

Тц.ср. = Тср.ч. / Фд. (2)

Тц.ср. = 16000/8046=1,9

Тц.т.. = Т т.ч. / Фд. (3)

Тц.т.. = 400/8094=0,04

Принято оборудование: диагонально-резательный агрегат ДРА 180-01 для раскроя ткани и корда.

Принимаем количество оборудования, подлежащее ремонту, равное 91. ремонтный хозяйство машиностроительный

Таблица 1 – Нормы времени на работы

| Вид ремонта | Слесарные | Станочные | Прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий | 4 | 2 | 0,1 | 6,1 |
| Средний | 16 | 7 | 0,5 | 23,5 |
| Капитальный | 23 | 10 | 2 | 35 |

Годовая ремонтоёмкость участка РМЦ рассчитывается по формуле:

, (4)

где А – коэффициент, учитывающий дополнительные работы в РМЦ. А=1,3;

Кр.сл. – категория ремонтной сложности. Рассчитывается по формуле:

(5)

где Зк., Зс., Зт. – трудозатраты на выполнение капитального, среднего и текущего ремонтов соответственно (из графика ППР). Принимаем единицу ремонтной сложности, равную 60 чел·час.

n – количество единиц оборудования, подлежащего ремонту. n =91;

t – трудоёмкость единицы оборудования (таблица 1);

Тц – продолжительность ремонтного цикла.

=7471 чел·час

=3268 чел·час

=3458 чел·час

=1503 чел·час

=+ (6)

=3268+1503=4771 чел·час

=+ (7)

=7471+3458=10929 чел·час

2. Определение количества и состава оборудования участка РМЦ

Баланс времени работы оборудования участка РМЦ

| - календарных дней | 365 |
| --- | --- |
| - нерабочих дней | 110 |
| - рабочих дней | 255 |
| Количество смен | 1смена |
| Действительный фонд времени, час, Фд | 1917,6 |

Фд. = Фн. · Кпот., (8)

где Кпот – коэффициент потерь, равный 0,94;

Фн. – номинальный фонд времени, час (количество рабочих дней × 8 часов).

Фд. = 2040·0,94=1917,6 часов

Количество оборудования рассчитывается по формуле:

(9)

= 2,6

Принимаем количество оборудования = 3.

Таблица 2 – Выбор станков

| Тип станка | Отношение, % | Число станков |
| --- | --- | --- |
| Токарно-винторезный | 33,3 | 1 |
| Вертикально-сверлильн. | 33,3 | 1 |
| Радиально-сверлильный | 33,3 | 1 |

Таблица 3 – Характеристика выбранного оборудования

| Наименование оборудования | Количество | Модель станка | Габариты, мм | Мощность, кВт | Цена, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарно- винторезный станок | 1 | 16К20 | 25051198 | 10 | 5400 |
| Радиально-сверлильный станок | 1 | 2576 | 40001250 | 7,5 | 15000 |
| Вертикально- сверлильный станок | 1 | 2Н125 | 1130805 | 2,2 | 1420 |

3. Расчет фонда оплаты труда

Таблица. Баланс времени работы одного рабочего участка РМЦ:

| Наименование показателей | Обозначение | Величина показателей в днях |
| --- | --- | --- |
| Календарный фонд времени | Тклн. | 365 |
| Праздничные дни | Т пр. | 9 |
| Сокращения в предпраздничные дни | Тсокр. | 6 |
| Выходные дни | Твых. | 101 |
| Номинальный фонд времени | Тном. | 249 |
| Невыходы на работу, в том числе а) очередной и дополнительный отпуск; б) болезни; в) декретный отпуск; г) учебный отпуск; д) выполнение гособязанностей; е) прочие невыходы | Н | 42 31 7 1 |
| Эффективный фонд времени | Тэф. | 207 (1656ч) |
| Списочный коэффициент | Ксп. | 1,2 |

(10)

=1,2

Тном = Тклн – Тсокр – Тпр – Твых (11)

Тном =365 – 6 – 9 - 101=249 дней

Тэф = Тном – Н (12)

Тэф =249 – 42 = 207 дней.

3.1 Расчет численности основных рабочих

Численность станочников рассчитывается по формуле:

, (13)

где  – годовая ремонтоёмкость станочных работ, чел·час. =9913;

К – коэффициент многостаночности. К = 1.

= 2,8

Принимаем численность станочников равную 6 человек.

Списочная численность станочников находится по формуле:

, (14)

=3,6

Принимаем списочную численность станочников равную 4 человек.

Численность слесарей рассчитывается по формуле:

, (15)

где  – годовая ремонтоёмкость слесарных работ, чел·час. 10929

=6,5

Принимаем численность слесарей равную 7 человек

Списочная численность слесарей находится по формуле:

(16)

=8,4

Принимаем списочную численность слесарей равную 9 человек.

Численность основных рабочих находится по формуле:

Чосн = Чсп.ст. + Чсп.сл. (17)

Чосн =7 + 9 = 16 чел.

3.2 Расчет численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих Чвсп, чел, рассчитывается по укрупненным нормативам, 20% от численности основных рабочих:

, (18)

где Чосн. – общая списочная численность слесарей и станочников.

=2,6 чел Принимаем 3 человек.

Общая численность основных и вспомогательных рабочих находится по формуле:

Чсп.общ. = Чсп.осн + Чсп.всп. (19)

Чсп.общ. = 16 + 3 = 19 чел.

3.3 Расчет численности ИТР, служащих и МОП

Численность ИТР, Чсп.ИТР ,чел, принимаем в размере 10% от общей численности основных и вспомогательных рабочих:

Чсп.ИТР = Чсп.общ · 0,10 (20)

Чсп.ИТР = 19 · 0,10=1,9

Принимаем 2 человека.

Численность служащих, Чсп.служ., чел, принимаем в размере 3% от общей численности основных и вспомогательных рабочих:

Чсп.служ. = Чсп.общ · 0,03 (21)

Чсп.служ. = 19 · 0,03=0,57

Принимаем 1 человека.

Численность МОП, Чсп.МОП , чел, принимаем в размере 3% от общей численности основных и вспомогательных рабочих:

Чсп.МОП = Чсп.общ · 0,03 (22)

Чсп.МОП = 19 · 0,03=0,57

Принимаем 1 человека

Таблица 4 – Численность ИТР, служащих и МОП

| Наименование должности | Численность, чел. |
| --- | --- |
| ИТР |  |
| Заместитель начальника цеха | 1 |
| Механик | 1 |
| Инженер по ТБ | 1 |
| МОП |  |
| Уборщица | 1 |
| Служащие |  |
| Учетчик | 1 |
| ВСЕГО | 5 |

3.4 Расчет фонда оплаты труда

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

ФОТi р. = Тф. i p. + Пi р+ Дi р+ Оi р + Дв. р, (23)

где Тф. – тарифный фонд заработной платы, рассчитывается по формуле:

Тф. i p.= Тст. i p.· Тэф.,	 (24)

где Тст – тарифная ставка i-ого разряда.

Для слесарей:

Тф. 4 p.=117,96 · 1656=1953450,7 руб.

Тф. 5 p.= 1299,84 ·16556=2152535 руб.

Пi р – размер премии, руб., рассчитывается по формуле:

Пi р = Тф. i p. · П, (25)

где П – процент премии. П=35%.

П4 р =1953450,7 ·0,35=683707,5 руб.

П5 р =2152535 ·0,35=753387,2 руб.

Дi р – тарифные доплаты, руб., рассчитывается по формуле:

Дi р = Тф. i p. · Д, (26)

где Д – процент доплат. Д=60%.

Д4 р = 1953450 ·0,6=1172070,4 руб.

Д5 р =2152535 ·0,6=1291521 руб.

Оi р – отпускные, руб, принимаем в размере 10% от суммы тарифного фонда, премии и доплат, рассчитывается по формуле:

Оi р = (Тф. i p. + Пi р+ Дi р) · 0,1 (27)

О4 р = (1953450 + 683707+1172070) ·0,1=380922,7 руб.

О5 р = (2152535 +753387+ 1291521) ·0,1=419744,3 руб.

Дв. р – доплата за вредность, руб, рассчитывается по формуле:

Дв. р = ЗП1р.· 0,0014 · Тэф., (28)

где ЗП1р. – заработная плата рабочего 1-ого разряда. ЗП1р.=128857 руб.

Дв. р =128857 · 0,0014 ·1656=298742 руб.

ФОТ4 р. = 1953450,7+683707+1172070+298752+380922,7=4488901 руб.

ФОТ5 р. = 2152535+753387+1291521+298742+419744=4915929 руб.

Для станочников:

Тарифный фонд заработной платы:

Тф. 4 p.=1277,9 · 1656=2116202 руб.

Тф. 5 p.= 1408,16 ·1656=2331913 руб.

Размер премии:

П4 р =2116202 · 0,35=740670 руб.

П5 р =2331913 · 0,35=816169 руб.

Тарифные доплаты:

Д4 р =2116202 · 0,6=1269721 руб.

Д5 р =2331913 · 0,6=1399147 руб.

Отпускные:

О4 р = (2116202+ 740670 +126972) ·0,1=298659 руб.

О5 р = (2331913+816169 +1399147) ·0,1=454722 руб.

Доплата за вредность:

Дв. р =298742 руб.

Фонд заработной платы:

ФОТ4 р. = 2116202 +740670 +1269721+ +298742,2+298659=4723994,3 руб.

ФОТ5 р. = 2331913+816169 +1399147+298742+454722=5300693 руб.

Общий фонд оплаты труда слесарей (станочников) i –ого разряда рассчитывается по формуле:

ФОТобщ.i р. = ФОТi р. ·Ч, (29)

где Ч – численность рабочих соответствующего разряда.

ФОТобщ сл. 4 р. =4548135,8 ·10=45481358 руб.

ФОТобщ сл. 5 р. = 4975171,3 ·7=34826199 руб.

ФОТобщ ст. 4 р. =4897309,2 ·5=24486546 руб.

ФОТобщ ст. 5 р. = 5359937,4 ·3=16079812 руб.

Рассчитываем общий фонд заработной платы слесарей и станочников по формуле:

ФОТобщ = ФОТст.общ+. ФОТсл.общ., (30)

где ФОТст.общ – общий фонд заработной платы станочников всех разрядов, рассчитывается по формуле:

(31)

24486546+16079812=40566358 руб.

ФОТсл.общ – общий фонд заработной платы слесарей всех разрядов, рассчитывается по формуле:

(32)

45481358+34826199=80307557 руб.

ФОТобщ =40566358+80307557=120873915 руб.

Общий фонд оплаты труда вспомогательных рабочих разряда рассчитывается по формуле:

ФОТобщ.всп. = (ФОТi р. ·Ч), (33)

где Ч – численность вспомогательных рабочих соответствующего разряда.

ФОТобщ.всп. =4548135,8 · 3+ 4975171,3 ·2=23594750 руб.

Фонд оплаты труда ИТР, служащих и МОП принимаем в размере 15% от суммы ФОТ основных и вспомогательных рабочих.

ФОТобщ ИТР и МОП = (ФОТобщ.осн.+ . ФОТ.общ.всп.)·0,15 (34)

ФОТобщ ИТР и МОП = (.120873915+23594750 .)·0,15=21670300 руб.

ФОТ суммарный всех рабочих рассчитывается по формуле:

ФОТ = ФОТобщ.осн.+ . ФОТ.общ.всп + ФОТобщ ИТР и МОП (35)

ФОТ =120873915 + 23594750 + 21670300=166138965 руб.

Среднемесячная заработная плата, руб., рассчитывается по формуле:

ЗПср.= ФОТобщ. / (12 · Чсп. общ.) (36)

ЗПср.= 166138965 / (12 · 35)=395569 руб.

4. Расчет площади участка РМЦ

Участок РМЦ состоит из:

1 Станочное отделение

Площадь станочного отделения рассчитывается по формуле:

Sст. = (Ш · Д) · nоб. + Sпр (37)

где (Ш · Д) – габаритные размеры станка;

nоб – количество оборудования;

Sпр. – площадь проходов.

Sпр. = nоб. · Sуд, (38)

где Sуд – удельная площадь на проходы и проезды, равная 10м2 .

Sпр. = 6 · 10 = 60 м2

Sст. = (2,505 ·1,198) ·2+(4 ·1,25)+(1,13 ·0,805)+(1,9 ·1,3)· 2+ 60=76,85 м2

2 Слесарно-сборочное отделение

Sсл. = Sст. · 0, 7 (39)

Sсл. = 76, 85. · 0,7=53,8 м2

3 Демонтажное отделение

Sдем. = Sст. · 0, 15 (40)

Sдем. = 76, 85. · 0,15=11,5 м2

4 Заготовительное отделение

Sзаг. = Sст. · 0, 08 (41)

Sзаг. = 76, 85. · 0,08=6,15 м2

5 Склад запчастей и вспомогательных материалов

Sзап. = Sст. · 0, 07 (42)

Sзап. = 76, 85. · 0,07=5,38 м2

6 Заточное отделение, инструментальная кладовая

Sзат. = Sст. · 0, 08 (43)

Sзат. = 76, 85 · 0, 08=6, 15 м2

7 Комната мастеров Sмаст. = 6 м2;

8 Бытовые и служебные помещения

Sбыт. = Чобщ. · 1, 22 (44)

Sбыт. = 35 · 1, 22=42, 7 м2

Исходя из этого площадь РМЦ находится по формуле:

SРМЦ= Sст + Sсл.+ Sдем.+ Sзаг.+ Sзап.+ Sзат.+ Sмаст+ Sбыт. (45)

SРМЦ= 76,85 + 53,8 + 11,5+ 6,15 + 5,38+ 6,15 + 6+ 42, 7=208,53 м2

5. Определение капитальных затрат

5.1 Определение стоимости оборудования

Сметная стоимость токарно-винторезного станка 16К20 Ссм, тыс.руб, рассчитывается по формуле:

Ссм= Собщ. + Смонт, (46)

где Собщ – общая заготовительная стоимость, тыс.руб,

Собщ.= Спр. × n (47)

Собщ.= 5400 × 2=10800 тыс. руб.

Смонт – стоимость монтажных работ, тыс. руб, принимается в размере 20% от общей стоимости Собщ;

(48)

10800×0,2=2160 тыс. руб.

Ссм= 10800 + 2160=12960 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений для токарно-винторезного станка 16К20, А, тыс.руб, рассчитывается по формуле:

(49)

где Нам – норма амортизации, равная 10%.

А=12960 · 0,1=1296 тыс. руб.

Рассчитаем сметную стоимость и сумму амортизационных отчислений для радиально-сверлильного станка 2576:

Собщ.= 15000 ×1=15000 тыс. руб.

15000 ×0,2=3000 тыс. руб.

Ссм= 15000 + 3000 =18000 тыс. руб.

А=18000 · 0,1=1800 тыс. руб.

Рассчитаем сметную стоимость и сумму амортизационных отчислений для вертикально-сверлильного станка 2Н125:

Собщ.= 1420×1=1420 тыс. руб.

1420 ×0,2=284 тыс. руб.

Ссм= 1420 + 284 =1704 тыс. руб.

А=1704 · 0,1=170,4 тыс. руб.

Рассчитаем сметную стоимость и сумму амортизационных отчислений для заточного полуавтомата 3Е651:

Собщ.= 4830×2=9660 тыс. руб.

9660 ×0,2=1932 тыс. руб.

Ссм= 9660 +1932 =11592 тыс. руб.

А=11592 · 0,1=1159,2 тыс. руб.

Заготовительную стоимость вспомогательного оборудования принимаем в размере 12% от общей заготовительной стоимости производственного оборудования.

Собщ всп = Собщ. итого · 0,12, (50)

где Собщ. итого – общая заготовительная стоимость металлорежущего оборудования.

Собщ. итого=Ссм (51)

Собщ. итого=12960+18000+1704+11592=44256 тыс. руб.

Собщ всп = 44256 · 0,12=5310,72 тыс. руб.

Стоимость монтажных работ для вспомогательного оборудования принимается в размере 20% от общей стоимости вспомогательного оборудования.

(52)

5310,72 ·0,2=1062,14 тыс. руб.

Сметная стоимость вспомогательного оборудования Ссм всп , тыс. руб, будет равна :

Ссм всп= Собщ.всп + Смонт всп (53)

Ссм всп= 5310,72 + 1062,14=6372,86 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений для вспомогательного оборудования рассчитывается по формуле:

, (54)

где На, всп – норма амортизации для вспомогательного оборудования, равная 8%.

А=6372,86 ·0,08=509,8 тыс. руб.

Заготовительную стоимость подъёмно-транспортного оборудования принимаем в размере 10% от общей заготовительной стоимости производственного оборудования.

Собщ ПТО = Собщ. итого · 0,1 (55)

Собщ ПТО = 44256 · 0,1=4425,6 тыс. руб.

Сметную стоимость подъёмно-транспортного оборудования Ссм ПТО, тыс.руб, рассчитываем по формуле:

Ссм ПТО= Собщ.ПТО + Смонт ПТО (56)

где Смонт ПТО – стоимость монтажных работ для подъёмно-транспортного оборудования, тыс.руб, принимаемая в размере 20% от общей стоимости подъёмно-транспортного оборудования.

(57)

4425,6 · 0,2=885,12 тыс. руб.

Ссм ПТО= 4425,6 + 885,12=5310,72 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений для подъёмно-транспортного оборудования рассчитывается по формуле

(58)

где На, ПТО – норма амортизации для вспомогательного оборудования, равная 16%.

А=5310,72 · 0,16=849,72 тыс. руб.

Результаты расчетов заносим в таблицу 6.

5.2 Определение стоимости строительства здания РМЦ

Сметная стоимость строительства здания Ссм. стр, тыс.руб, определяется по формуле:

Ссм стр = Ссм пр. + Ссм. быт , (59)

где Ссм пр – сметная стоимость производственных помещений, тыс.руб:

Ссм.пр. = Собщ.пр + См , (60)

Собщ.пр – общая стоимость строительства производственных помещений, тыс.руб.:

Собщ. пр. = Vпр · C1м3, (61)

C1м3 – стоимость строительства одного кубического метра помещений; C1м3=100 тыс. руб.

Vпр – объём производственных помещений, м3:

V пр. = Sпр. · Впр , (62)

Sпр. – площадь производственных помещений. Sпр. =159, 83 м2;

Впр – высота производственных помещений. Впр=9м.

V пр. = 159, 83 · 9=1438,47 м3

Собщ. пр. = 1438,47 ·100=143847 тыс. руб.

См – стоимость санитарно-технических и монтажных работ, равная 30% от общей стоимости строительства, тыс. руб.:

См=143847 ·0,3=43154,1 тыс. руб.

Ссм.пр. = 143847+ 43154,1=187001,1 тыс. руб.

Ссм. быт. – сметная стоимость бытовых помещений:

Ссм.быт. = Собщ.быт + См , (63)

Собщ.быт – общая стоимость строительства бытовых помещений, тыс.руб:

Собщ. быт. = Vбыт · C1м3, (64)

Vбыт – объём бытовых помещений, м3:

V быт. = Sбыт. · Вбыт , (65)

где Sбыт – площадь бытовых помещений (включая комнату мастеров).

Sбыт =48, 7 м2;

Вбыт– высота бытовых помещений. Вбыт=3м.

V быт. = 48, 7 · 3=146,1 м3

Собщ. быт. = 146,1 · 100=14610 тыс. руб.

См=14610 ·0,3=4383 тыс. руб.

Ссм.быт. = 14610+ 4383=18993 тыс. руб.

Ссм стр = 187001,1 + 18993=205994,1 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений для производственных помещений рассчитывается по формуле:

, (66)

где Ссм. пр – полная сметная стоимость производственного помещения, тыс. руб;

На – норма амортизации для зданий, равная 3%.

187001,1·0,03=5610 тыс. руб.

Сумма амортизационных отчислений для бытовых и служебных помещений рассчитывается по формуле:

, (67)

где Ссм. быт – полная сметная стоимость производственного помещения, тыс. руб;

На – норма амортизации для зданий, равная 3%.

18993·0,03=569,8 тыс. руб.

Таблица 7 – Расчёт стоимости зданий и сооружений		тыс.руб

| Наименование помещений | Объём здания | Стоимость 1 м3 здания | Общая стоимость строительства | Стоимость сантехнических и монтажных работ |  | Полная сметная стоимость | Норма амортизации | Сумма амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | V,м3 | C1м3 | Собщ. | % | См. | Сполн. | На, % | А |
| Производственные помещения | 1438,47 | 100 | 143847 | 30 | 43154,1 | 187001,1 | 3 | 5610 |
| Бытовые и служебные помещения | 146,1 | 100 | 14610 | 30 | 4383 | 18993 | 3 | 569,8 |
| ИТОГО | 1584,57 |  | 158457 |  | 47537,1 | 205994,1 |  | 6179,8 |

Сводная ведомость основных средств РМЦ

Таблица 8 – Смета капитальных затрат

| Наименование затрат | Пояснение | Расчёты | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость здания | таблица 7 |  | 205994,1 |
| Стоимость оборудования | таблица 6 |  | 55939,6 |
| Передаточные устройства | 5 % от общей сметной стоимости оборудования | 55939,6·0,05 | 2797 |
| Электросиловое оборудование | 8% от общей сметной стоимости оборудования | 55939,6·0,08 | 4475,2 |
| Инструмент | 1% от общей сметной стоимости оборудования | 55939,6·0,01 | 559,4 |
| Инвентарь | ЗПмин на одного работающего | 30·35 | 1050 |
| Неучтённые затраты | 1 % от общей сметной стоимости оборудования | 55939,6·0,01 | 559,4 |
| ИТОГО |  |  | 271374,7 |

6. Определение потребности и стоимости энергоресурсов

6.1 Расчет расхода электроэнергии на технологические нужды

Потребность электроэнергии на проведение ремонтных работ  рассчитывается по формуле:

, (68)

где мощность установленного оборудования, кВт;

- коэффициент загрузки оборудования;

К вр. - коэффициент одновременного использования оборудования;

К с. - коэффициент, учитывающий потери в сети;

К дв. - коэффициент, учитывающий потери электродвигателем.

Принимаем к расчету:

.

Прочие расходы электроэнергии рассчитывается по формуле:

(69) 22708,76 · 0,1 =2270,87 .

Общая потребность электроэнергии , , рассчитывается по формуле:

(70)

= 22708,76 + 2270,87 = 24979,63 .

6.2 Расчет расхода электроэнергии на бытовые нужды

6.2.1 Расчет расхода электроэнергии на освещение

Расход электроэнергии на производственное освещение , рассчитывается по формуле:

(71)

где  - расход электроэнергии на производственное освещение,

(72)

производственная площадь, м2;

время освещения в год, час.

норма освещения, Вт;

коэффициент, учитывающий дежурное освещение.

расход электроэнергии на прочее освещение, :

(73)

бытовая площадь, м2;

прочие освещения, Вт.

Принимаем к расчётам: из раздела 4;часа;

Вт; Вт.

4658+ 1025 = 5683

Таблица 9

| Наименование помещения | Площадь помещения | Норма освещения | Расход на освещение |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | S, м2 | P, Вт | Q, кВт·ч |
| Производственное освещение | 159,83 | 18 | 4658 |
| Прочее освещение | 48,7 | 13 | 1025 |
| ИТОГО | 208,53 |  | 5683 |

6.2.2 Расчет расхода электроэнергии на вентиляцию

Расход электроэнергии на вентиляцию Q,  рассчитывается по формуле:

(74)

где Р – расход электроэнергии на вентиляцию, Вт;

Ч – количество часов вентиляции в сутки;

К – плотность воздуха;

V – общий объем производственных и бытовых помещений (таб. 7).

Принимаем к расчету: Р=0,5; К=5; Ч=5 час.; Д=223 дня.

6.3 Расчет расхода теплоносителя на отопление

Расход теплоносителя для отопления Гкалл, рассчитывается по формуле:

(75)

где g – из расчета нормы на 1 м3, на 1С, Гкалл;

tнв – средняя температура за период отопления, С;

Кi – среднее количество часов отопления по нормативу в месяц;

Тот – время отопления;

Принимаем к расчету: g=0,6 Гкалл; tнв = - 1,2С; Кi = 155 часов; Тот = 6 месяцев.

Гкал.

6.4 Расчет расхода бытовой воды

Расход бытовой воды Qб.в, м3, рассчитывается по формуле:

(76)

где Ч – численность рабочих (таблица 2);

Ц – норма расхода воды (от 40 до 80 л/чел).

м3

Таблица 10 - Ведомость потребности и стоимости энергоресурсов

| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Годовая потребность | Стоимость за единицу, тыс. руб. | Общая сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты электроэнергии на проведение ремонтов | кВт·ч | 22708,76 | 77,791 | 1766514,4 |
| Затраты электроэнергии прочие | кВт·ч | 2270,87 | 77,791 | 176651 |
| Итого на технологические нужды |  | 24979,63 |  | 1943165,4 |
| Затраты электроэнергии на освещение | кВт·ч | 5683 | 77,791 | 442080,6 |
| Затраты электроэнергии на вентиляцию | кВт·ч | 4417 | 77,791 | 343598,4 |
| Расход теплоносителя на отопление | Гкалл | 17 | 22,221 | 377,8 |
| Расход бытовой воды | м3 | 390,25 | 1294 | 504983,5 |
| Итого на бытовые нужды |  | 10507,25 |  | 1291040,3 |
| ВСЕГО |  | 35486,88 |  | 3234205,7 |

7. Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов

Таблица 11 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования									 тыс. руб

| Статьи расходов | Пояснение и расчёт | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 Заработная плата вспомогательных рабочих | таблица 5 | 23594,7 |
| 2 Отчисления в социальное страхование | 35% от п.1 | 8258,2 |
| 3 Налоги и налоговые платежи | 10% от п.1 | 2359,5 |
| 4 Смазочные и обтирочные материалы | ЗПмин на 1 станок | 180 |
| 5 Текущий ремонт оборудования | 6% от общей сметной стоимости оборудования | 3356,4 |
| 6 Амортизация оборудования | таблица 6 | 5785,1 |
| 7 Энергорасходы на технологические нужды | таблица 10 | 1943165,4 |
| 8 Износ инструментов и приспособлений | ЗПмин на 1 станок | 180 |
| 9 Прочие расходы | 5% от суммы п.1-8 | 99344 |
| ИТОГО |  | 2086223,3 |

Таблица 12 – Смета общецеховых расходов			тыс. руб

| Статья расходов | Пояснение и расчёт | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 Заработная плата цехового персонала | таблица 5 | 21670,3 |
| 2 Отчисление в социальное страхование | 35% от п.1 | 7584,6 |
| 3 Содержание инвентаря здания | 3% от полной сметной стоимости здания | 6180 |
| 4 Налоги и налоговые платежи | 10% от п.1 | 2167 |
| 5 Текущий ремонт здания | 2% от полной сметной стоимости здания | 4120 |
| 6 Амортизация здания | таблица 7 | 6179,8 |
| 7 Энергорасходы на бытовые нужды | таблица 10 | 1291040,3 |
| 8 Расходы на охрану труда | 10% от ФОТосн( таблица 5) | 12087,4 |
| 9 Рационализаторы и изобретатели | 3 × ЗПмин на 1 рабочего (таблица 2) | 3150 |
| 10 Прочие неучтённые цеховые расходы | 10% от суммы п.1-9 | 135417,9 |
| ИТОГО |  | 1489597,3 |

8. Расчет стоимости материалов и запасных частей

Стоимость материалов на ремонт оборудования составляет 70% от заработной платы основных и вспомогательных рабочих.

Сосн.мат. = ЗП · 0,7 (77)

Сосн.мат. = 144468,7 · 0,7=101128,1 тыс.руб.

Стоимость вспомогательных материалов составляет 1 % от стоимости основных материалов.

Свсп.мат. = ЗП · 0,01 (78)

Свсп.мат. = 101128,1 · 0,01=1011,3 тыс.руб.

Норма запаса рассчитывается по формуле:

, (79)

где Д – количество одинаковых деталей в машине;

П – количество машин;

З – коэффициент, З = 3÷6;

К – коэффициент, К = 0,3÷1;

Т – срок службы деталей.

Стоимость деталей рассчитывается по формуле:

Сдет. = Р · m · К · С, (80)

где m – масса детали, кг;

К – коэффициент, К = 1,2÷2;

С – стоимость одной тонны, тыс. руб.

Для втулки:

=25 шт.

Сдет. = 25 · 0,5 · 2 · 0,6=15 тыс.руб.

Для манжет:

=50 шт.

Сдет. = 50 · 0,04 · 2 · 0,6=2,4 тыс.руб.

Для метиз:

=12,5 кг.

Сдет. = 12,5 · 1 · 2 · 0,6=15 тыс.руб.

Таблица 13

| Наименование | Количество деталей | Масса, т | Коэффициент | Норма запаса | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| втулка | 2 шт. | 0,5 | 2 | 25 шт. | 15 |
| манжеты | 4 шт. | 0,04 | 2 | 50 шт. | 2,4 |
| метизы | 1 кг. | 1 | 2 | 12,5 кг. | 15 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32,4 |

9. Калькуляция себестоимости ремонтных работ

Таблица 14							тыс. руб

| Наименование статей | Пояснение и расчет | Затраты на весь объём ремонтных работ | Затраты на одну ремонтную единицу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Материалы: -основные -вспомогательные | раздел 8 | 101128,1 1011,3 | 157,5 1,57 |
| 2 Заработная плата основных рабочих | таблица 5 | 144468,7 | 225,03 |
| 3 Отчисления на социальное страхование | 35% от п.2 | 50564 | 78,8 |
| 4 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | таблица 11 | 2086223,3 | 3249,6 |
| 5 Цеховые расходы | таблица 12 | 1489597,3 | 2320 |
| Итого цеховая себестоимость |  | 3872992,7 | 6032,5 |
| 6 Общезаводские расходы | 150 % от п.2 | 216703 | 337,5 |
| 7 Отчисления в специальные фонды | 12% от п.2 | 17336 | 27 |
| Итого производственная себестоимость |  | 234039 | 364,5 |
| Итого себестоимость ремонтов |  | 4107031,7 | 6397 |

Затраты на одну ремонтную единицу рассчитываются делением графы «Затраты на весь объём ремонтных работ» на общее количество УРЕ.

УРЕ = Кр.сл. · nоб. (81)

УРЕ = 10,7 · 60 = 642

10. Технико-экономические показатели

Таблица 15

| Наименование показателей | Единицы измерения | Пояснения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Годовая ремонтоёмкость - станочных работ - слесарных работ | чел ч чел ч | раздел 1 | 9913 22704 |
| 2 Количество ремонтных единиц | УРЕ |  | 642 |
| 3 Производственная площадь | м2 | раздел 4 | 208,53 |
| 4 Удельная площадь | м2 | расчет | 34,8 |
| 5 Себестоимость ремонтов | тыс. руб. | таблица 14 | 4107031,7 |
| 6 Себестоимость единицы ремонтной сложности | тыс. руб | таблица 14 | 6397 |
| 7 Численность работающих: - рабочих - служащих | чел чел | раздел 3 | 30 5 |
| 8 Годовой фонд заработной платы рабочих | тыс. руб | таблица 5 | 166138,9 |
| 9 Среднемесячная зарплата | тыс. руб | расчет | 395,5 |
| 10 Капитальные затраты | тыс. руб | таблица 8 | 271374,7 |
| 11 Удельные капитальные вложения | тыс. руб | расчет | 422,7 |
| 12 Фондовооруженность труда | тыс. руб | расчет | 9045,8 |
| 13 Энерговооруженность труда | кВт/чел | расчет | 3,76 |

Пояснение к таблице 15

Удельная площадь Sуд ( м2), рассчитывается по формуле:

, (82)

где n – количество оборудования в РМЦ;

Sпр – производственная площадь РМЦ, м2.

=34,8 м2

Удельные капитальные вложения УКВ (тыс. руб), рассчитываются по формуле:

, (83)

где К – сумма капитальных затрат (таблица 8).

=422,7 тыс. руб

Фондовооружённость труда ФВТ, тыс. руб, рассчитывается по формуле:

(84)

= 9045,8 тыс. руб

Среднемесячная заработная плата рабочих ЗПср рассчитывается по формуле:

ЗПср= (85)

где ФОТобщ раб – общий фонд заработной платы рабочих, тыс. руб (таблица 5);

12 – число месяцев в году;

Чраб – численность рабочих.

ЗПср==395,5 тыс. руб

Энерговооруженность труда ЭВТ, , рассчитывается по формуле:

, (86)

где Nобщ – общая мощность металлорежущего оборудования, кВт(раздел 2);

Nпроч – мощность прочего оборудования, кВт:

, (87)

где Qпроч – прочие расходы электроэнергии (таблица 10);

Тд – время работы РМЦ (1917,6 ч).

= 92 кВт

= 3,76 кВт/чел