Введение

Становление рыночной экономики в Республике Беларусь вносит существенные изменения в механизм хозяйствования во всех сферах деятельности. На первый план выдвигаются проблемы макроэкономической стабилизации и создание условий для возобновления экономического роста, постоянно идут поиски и ведется разработка перспективных направлений развития экономики. Значительно расширилась правовая основа экономических преобразований. Система государственного регулирования направлена на осуществление социально-экономической политики в области оплаты труда и доходов населения, защиту внутреннего рынка, решения глобальных проблем инновационной и инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности. Особое внимание уделяется денежно-финансовой и налоговой политике, повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынках.

Основная цель при изучении дисциплины “Экономика, организация и планирование промышленного производства” состоит в подготовке специалистов-экономистов к работе в новых экономических условиях с присущими законами и категориями рынка, развитии у них чувства ответственности за результаты производственно-финансовой деятельности.

Методическую основу изучаемой дисциплины формируют нормативные и законодательные акты, принятые в Республике Беларусь.

Переход к рыночным отношениям предъявляет новые требования к руководителя и специалистам народного хозяйства. Они должны обладать новым типом экономического мышления и поведения, умением принимать самостоятельные эффективные решения на основе анализа и оценки текущей и перспективной экономической ситуации, четко формулировать цель развития и вырабатывать механизм достижения поставленных целей.

В условиях развития рыночных отношений каждая фирма, каждый предприниматель должны иметь свою хозяйственную стратегию, находить главное звено для победы в острой конкурентной борьбе. Без «стратегического видения» будущего, без поиска долговременных конкурентных преимуществ невозможно достичь эффективного функционирования бизнеса.

Назначение предлагаемого курса – помочь изучить вопросы экономики и организации производства на предприятии в условиях рыночных отношений, сформировать современный тип экономического мышления. Для этого, естественно, должны быть также обстоятельно изучены менеджмент, маркетинг, финансы, банковское дело и анализ хозяйственной деятельности.

Энергетической программой предусматривается дальнейшее развитие энергосберегающей политики. Экономия энергетических ресурсов должна осуществляться путем перехода на энергосберегающие технологии производства; совершенствования энергетического оборудования; реконструкции устаревшего оборудования; сокращения всех видов энергетических потерь и повышения уровня использования вторичных ресурсов; улучшения структуры производства, преобразования и использования энергетических ресурсов.

Современная энергетика характеризуется нарастающей централизацией производства и распределения электроэнергии.

Основой развития энергетики является сооружение электростанций большой мощности.

Перед энергетикой в ближайшем будущем стоит задача всемерного развития и использования возобновляемых источников энергии: солнечной, геотермальной, ветровой, приливной и др.; развития комбинированного производства электроэнергии и теплоты для централизованного теплоснабжения промышленных городов. Повышение экономичности (теплоэлектроцентралей) (ТЭЦ) достигается укрупнением теплофикационных агрегатов до 250 МВт, подачей теплоты на расстояние до 50 км, что позволит отказаться от использования газомазутного топлива. Крупные ТЭЦ обеспечивают теплотой 800 городов. Единичная мощность ТЭЦ достигла 1250 МВт.

- Сводная таблица электрооборудования цеха (участка)

| Наименования и технические данные | Единицы измерения | Количество | Категория сложности ремонта | Общее количество ремонтных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| электродвигатели |  |  |  |  |
| 4А160М2Y3 Рн=17,5кВт | шт. | 10 | 3,1 | 31 |
| 4А180S2Y3 Pн=22кВт | шт. | 5 | 3,7 | 18,5 |
| 4А112М2Y Pн=7,5кВт | шт. | 6 | 2,1 | 12,6 |
| 4А160S2Y3 Pн=14кВт | шт. | 5 | 2,6 | 13 |
| 4А200L2Y3 Pн=40кВт | шт. | 3 | 5,1 | 15,3 |
| 4А160М2Y3 Pн=18,5кВт | шт. | 4 | 3,1 | 12,4 |
| 4А132М2Y3 Pн=13кВт | шт. | 4 | 2,6 | 10,4 |
| автоматические выключатели |  |  |  |  |
| А3710Б Iна=40А | шт. | 9 | 2 | 18 |
| А3710Б Iна=80А | шт. | 8 | 2 | 12 |
| А3720Б Iна=80А | шт. | 8 | 2 | 16 |
| А3730Б Iна=60А | шт. | 10 | 2 | 20 |
| А3740Б Iна=80А | шт. | 6 | 2 | 12 |
| тепловое реле |  |  |  |  |
| РТЛ 205504 | шт. | 10 | 2 | 20 |
| РТЛ 205704 | шт. | 5 | 2 | 10 |
| РТЛ 102104 | шт. | 14 | 2 | 28 |
| РТЛ 205304 | шт. | 5 | 2 | 10 |
| РТЛ 206304 | шт. | 3 | 2 | 6 |
| РТЛ 102104 | шт. | 8 | 2 | 16 |
| магнитные пускатели |  |  |  |  |
| ПМЛ 310004 | шт. | 19 | 0,5 | 9,5 |
| ПМЛ 410004 | шт. | 5 | 0,8 | 4 |
| ПМЛ 210004 | шт. | 10 | 2,5 | 5 |
| ПМЛ 510004 | шт. | 3 | 0,8 | 2,4 |
| провода |  |  |  |  |
| АПВ 4 (1×6) | 100м. | 4 | 2 | 8 |
| АПВ 4 (1×16) | 100м. | 6 | 3 | 18 |
| АПВ 4 (1×35) | 100м. | 5 | 3,5 | 17,5 |
| АПВ 4 (1×70) | 100м. | 4 | 5 | 20 |
| кабель |  |  |  |  |
| ААБ-3×50-6 | 1000м. | 0,66 | 5 | 3,3 |
| АВВГ (3×40) | 1000м. | 0,54 | 12 | 6,48 |
| компенсаторная установка |  |  |  |  |
| ККУ УК-0,38-110H | шт. | 1 | 5 | 5 |
| трансформатор |  |  |  |  |
| ТМ 250/10/0,4 | шт. | 1 | 13 | 13 |
| щиток освещения |  |  |  |  |
| ОЩ-12 | шт. | 1 | 1,5 | 1,5 |
| трансформатор тока |  |  |  |  |
| ТКЛ 400/5 | шт. | 3 | 1 | 3 |
| выключатель нагрузки |  |  |  |  |
| ВНП 15 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Предохранитель |  |  |  |  |
| ПК 10/30 | шт. | 3 | 0,3 | 0,9 |
| распределительный щит |  |  |  |  |
| ШР 113 701 | шт. | 1 | 4 | 4 |
| всего ремонтных единиц |  |  |  | 387,78 |

- Смета затрат на электрооборудование и его монтаж

| № прейскуранта, ценника и позиции | Наименование электрооборудования и монтажных работ | Единицы измере-ния | Коли-чество | Сметная стоимость (в рублях) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единицы |  | общая |  |
|  |  |  |  | оборуд. | монтаж | оборуд. | монтаж |
|  | магнит. пускатели |  |  |  |  |  |  |
| П15-04.04-203 Ц8.8-531-1 | ПМЛ 310004 | шт. | 19 | 12,2 | 1,15/0,55 | 231,8 | 21,85/10,45 |
| П15-04.04-204 Ц8.8-531-1 | ПМЛ 410004 | шт. | 5 | 27,5 | 1,15/0,55 | 137,5 | 5,75/2,75 |
| П15-04.04-202 Ц8.8-531-1 | ПМЛ 210004 | шт. | 10 | 9,5 | 1,15/0,55 | 95 | 11,5/5,5 |
| П15-04.04-205 Ц8.574-44 | ПМЛ 510004 | шт. | 3 | 35,2 | 1,15/0,55 | 105,6 | 3,45/1,65 |
|  | тепловое реле |  |  |  |  |  |  |
| П15-04.13-047 Ц8.717-1 | РТЛ 205 504 | шт. | 10 | 6,30 | 15,2/6,05 | 63 | 152/60,5 |
| П15-04.13-048 Ц8.717-1 | РТЛ 205 704 | шт. | 5 | 3,80 | 15,2/6,05 | 19 | 76/30,25 |
| П15-04.13-048 Ц8.717-1 | РТЛ 102 104 | шт. | 14 | 19,1 | 15,2/6,05 | 267,4 | 212,8/84,7 |
| П15-04.13-050 Ц8.717-1 | РТЛ 205 304 | шт. | 5 | 17,4 | 15,2/6,05 | 87 | 76/30,25 |
| П15-04.13-051 Ц8.717-1 | РТЛ 206 304 | шт. | 3 | 20,2 | 15,2/6,05 | 60,6 | 45,6/18,15 |
|  | компенсаторная установка |  |  |  |  |  |  |
| П15-08.6-002 Ц8.70-3 | ККУ УК-038-110H | шт. | 1 | 890 | 1,35/1,12 | 890 | 1,35/1,12 |
|  | трансформатор |  |  |  |  |  |  |
| П15-05.01-007 Ц8..8-712-2 | ТМ250/10/04 | шт. | 1 | 990 | 1,37/0,95 | 990 | 1,37/0,95 |
|  | трансформатор тока |  |  |  |  |  |  |
| П15-03.05-014 Ц8.8-53-1 | ТКЛ 400/6 | шт. | 3 | 680 | 1,52/1,13 | 2040 | 4,56/3,39 |
|  | щиток освещения |  |  |  |  |  |  |
| П15-17. с 111 Ц8.612-11 | ОЩ -12 | шт. | 1 | 51 | 27,0/17 | 51 | 27,0/17 |
|  | выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| П15-03.01-074 Ц8.60-1 | ВНП-15 | шт. | 1 | 100 | 82,2/65,3 | 100 | 82,2/65,3 |
|  | предохранитель |  |  |  |  |  |  |
| П15-03.11-001 Ц8.58-1 | ПК 10/30 | шт. | 3 | 25 | 1,18/0,79 | 75 | 3,54/2,37 |
|  | распределительный щит |  |  |  |  |  |  |
| П15-03.01-027 Ц8.572-7 | ШР 113 701 | шт. | 1 | 980 | 10,7/2,44 | 980 | 10,7/2,44 |
|  | автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |
| П15-04.01-602 Ц8.574-23 | А37 10Б Iна=40А | шт. | 9 | 38,0 | 1,14/0,78 | 342 | 10,26/7,02 |
| П15-04.01-603 Ц8.574-23 | А37 10Б Iна=80А | шт. | 6 | 52 | 1,77/0,96 | 312 | 10,62/4,68 |
| П15-04.01-064 Ц8.574-23 | А37 20Б Iна=80А | шт. | 8 | 133 | 1,14/0,78 | 1064 | 9,72/7,68 |
| П15-04.01-065 Ц8.574-24 | А37 30Б Iна=60А | шт. | 10 | 183 | 1,77/0,96 | 1830 | 17,7/9,6 |
| П15-04.01-066 Ц8.574-25 | А37 40Б Iна=80А | шт. | 6 | 195 | 1,77/0,96 | 1170 | 10,62/5,76 |
|  | Итого по разделу 1 Транспортные и заготовительные расходы (8%) Накладные расходы (87%) |  |  |  |  | 10910,9 872,87 ― | 794,59/351,51 ― 305,81 |
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  | 11783,77 | 1100,4 |
|  | 2.Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка труб ТТ |  |  |  |  |  |  |
| Ц8.694-1 | Ø 50 | 100м. | 3,7 | ― | 45,5/32,8 | ― | 168,35/121,36 |
| Ц8.694-1 | Ø 32 | 100м. | 8,9 | ― | 45,5/32,8 | ― | 404,95/291,92 |
|  | Монтаж проводов |  |  |  |  |  |  |
| Ц8.402-2 | АПВ 4 (1×6) | 100м. | 4 | ― | 11,5/9,28 | ― | 46/37,12 |
| Ц8.402-2 | АПВ 4 (1×16) | 100м. | 6 | ― | 13,1/10,6 | ― | 78,6/63,6 |
| Ц8.402-2 | АПВ 4 (1×35) | 100м. | 5 | ― | 15,2/12,4 | ― | 76/62 |
| Ц8.402-2 | АПВ 4 (1×70) | 100м. | 4 | ― | 18,7/15,7 | ― | 74,8/62,8 |
|  | Монтаж кабеля |  |  |  |  |  |  |
| Ц8.141-3 | ААБ -3×50-6 | 1000м. | 0,66 | ― | 17,2/7,54 | ― | 113,52/52,4 |
| Ц8.686-2 | АВВГ (3×40) | 1000м. | 0,54 | ― | 16,6/16,2 | ― | 89,64/87,48 |
|  | Итого по разделу 2 Накладные расходы (87%) |  |  |  |  |  | 1051,86/778,68 677,45 |
|  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  | 1729,31 |
|  | 3.Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы ТТ |  |  |  |  |  |  |
| П.01-04 | Ø 50 | 10м. | 37 | 0,8 | ― | 29,6 | ― |
| П.01-04 | Ø 32 | 10м. | 89 | 0,54 | ― | 48,06 | ― |
|  | Провод |  |  |  |  |  |  |
| П.15-09.5-001 | АПВ 4 (1×6) | 1000м. | 0,89 | 170 | ― | 151,3 | ― |
| П.15-09.5-001 | АПВ 4 (1×16) | 1000м. | 1,5 | 47 | ― | 70,5 | ― |
| П.15-09.5-001 | АПВ 4 (1×35) | 1000м. | 0,37 | 115 | ― | 42,55 | ― |
| П.15-09.5-001 | АПВ 4 (1×70) | 1000м. | 0,23 | 350 | ― | 80,5 | ― |
|  | Кабель |  |  |  |  |  |  |
| П.15.093-002 | ААБ-3×50-6 | 1000м. | 0,66 | 2150 | ― | 1419 | ― |
| ссрсу 4.1 стр.169 | АВВГ (3×40) | 1000м. | 0,54 | 2480 | ― | 1339,2 | ― |
|  | Итого по разделу 3 Прочие транспортные расходы |  |  |  |  | 3329,21 322,93 |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  | 3650,14 | ― |
|  | Сводка итогов Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 |  |  |  |  | 11783,77 ― 3329,21 | 1100,4 1729,31 ― |
|  | Итого по смете Плановые накопления (7,5%) |  |  |  |  | 15112,98 ― | 2829,71 212,22 |
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 15112,98 | 3041,93 |

Колонки 2,4 берутся из сводной таблицы электрооборудования(см.табл. 1).

Колонка 5 заполняется из прейскурантов цен на электрооборудование, колонка 6 – из ценника № 8 на монтаж электрооборудования.

Колонка 7= К5*К4, колонка 8= К6*К4.

Электродвигатели, стоящие в станках, при расчете сметы не учитываются.

Производим изменение итогов сметы, затрат на электрооборудование и его монтаж (ценники и прейскуранты 1991г.) с помощью среднего коэффициента пересчета цен – 15000, на основании Постановления Министерства статистики и анализа Республики Беларусь № 231 от 24.12.2004г. « Об утверждении инструкции о порядке переоценки основных средств» по состоянию на 01.01.2005г.

15112,98×15000/1000=226694,7 тыс.руб.

3041,93×15000/1000=4562,8 тыс.руб.

Прибыль: 212,22×15000/1000=3183,3 тыс.руб.

3. Расчет штата электриков цеха (участка)

Для расчета штата электротехнической службы цеха, участка необходимо определить годовой обьем работ по обслуживанию и ремонту электрического оборудования. Общее количество ремонтных единиц электрического оборудования берем из сводной таблицы:

∑ч=387,78

Среднее количество ремонтов всех видов электрического оборудования в год согласно нормативам системы ППР электрооборудования составит:

nтм=3; nтб=2; nk=0,1

где, nтм, nтб, nk – среднее количество текущих малых, текущих больших и капитальных ремонтов электрооборудования.

Нормы времени на одну ремонтную единицу электрического оборудования принимаем согласно нормативам ППР:

Nтм=1 час. ; Nтб=5час. ; Nk=1 час.

Определение годовой трудоемкости работ в чел. -часах на все виды ремонта электрического оборудования производится так:

∑Тр = ∑ч× (Nтм× nтм + Nтб× nтб+ Nk× nk)=387,78×(1×3+5×2+11×1)=9306,72 (чел. час)

Месячная трудоемкость всех видов ремонта будет равна:

Tрм = ∑тр/12=9306,72/12=775,56 (чел. час)

Определение числа электриков для выполнения ремонтных работ производится по формуле:

P1= Tрм/Ф= 775,56/171,4=4,52≈ 5 (чел.)

Где Ф – месячный фонд времени работы одного электрика, равный 171,4 часа.

Количество электриков для межремонтного обслуживания электрического оборудования определяем, исходя из норм межремонтного обслуживания на одного рабочего электрика в смену (см. табл. 3)

Таблица 3. Нормы межремонтного обслуживания

| Вид оборудования |  | Нормы в ремонтных единицах |
| --- | --- | --- |
| Технологическое и подъемно- транспортное (кроме кранов) | В цехах холодной обработки металлов | 900 |
|  | В цехах горячей обработки металлов | 650 |
|  | В деревообрабатывающих цехах | 550 |
| Мостовые краны | Работающие в тяжелом и весьма тяжелом режимах Работающие в легком и среднем режимах | 500 650 |

Отсюда Р2=∑ч×С/N=387.78×2/650=1.19≈1 (чел.)

где С – норма межремонтного обслуживания на одного электрика, в ремонтных единицах (см. табл. 3).

Таким образом, общее количество электриков цеха (участка) составит:

P= P1+ Р2=5+1=6 (чел.)

4. Расчет зарплаты электриков цеха (участка) при бригадной форме организации труда

Рассчитанное число электриков объединяем в бригаду. Бригада – это первичная ячейка трудового коллектива, объединяющая рабочих для совместного выполнения производственных заданий.

Бригадная форма труда отвечает требованиям современного производства, НОТ, возросшему образовательному и культурному уровню трудящихся, открывает максимальные возможности для их трудовой и общественной активности.

В настоящее время в промышленности действуют следующие виды и формы бригад:

- специализированная – объединяет рабочих одной профессии, выполняющих однородные технологические процессы;

- комплексная – организуется из рабочих разных профессий для выполнения технологически разнородных, но взаимосвязанных работ, охватывающих полный цикл производства продукции;

- укрупнено-комплексная – представляет коллектив рабочих участка, выполняющих полных комплекс закрепленных за ними работ;

- сменная – бригада, включающая работников одной смены;

- сквозная – бригада, включающая работников всех смен;

- хозрасчетная – бригада, для которой установлена ответственность коллектива за использование материальных и энергетических ресурсов и введено поощрение за их экономию и рациональную работу;

- подрядная – бригада, выполняющая работу на услових подряда, который предусматривает:

- четко установленный в количестве и качестве конечный результат работы;

- предоставление коллективу бригады самостоятельности в выборе конкретных форм работы;

- гарантированный размер оплаты труда за достижение конечного результата работы независимо от численности работников;

- взаимную материальную ответственность бригады и администрации за выполнение условий подряда;

Бригадная форма способствует решению социальных и экономических задач, ускоряет рост квалификации и приобретение профессиональных навыков, обеспечивает активное участие рабочих в управлении производством и сокращает текучесть кадров. Она способствует эффективному использованию рабочего времени, оборудования и на этой основе обеспечивает дальнейший рост производительности труда, улучшения качества работы.

В условиях рыночных отношений широкое распространение получает коллективная система оплаты труда. Она предусматривает формирование коллективного заработка, в зависимости от общих результатов работы бригады и его распределение в соответствии с личным трудовым вкладом работников.

При коллективной системе труд рабочих в бригадах оплачивается по действующим тарифным ставкам и окладам. Применяется как повременная, так и сдельная формы оплаты труда. Зарплата бригады начисляется по конечным результатам работы коллектива в соответствии с фактической выработкой и коллективными расценками.

Коллективный заработок распределяется между членами бригады с учетом коэффициента трудового участия, количества отработанного времени каждым членом бригады и соответствующей часовой тарифной ставкой.

В целях более полного учета индивидуального вклада каждого рабочего в результаты коллективного труда бригады при распределении общего заработка между членами бригады применяется КТУ – коэффициент трудового участия. КТУ представляет собой обобщенную оценку трудового вклада каждого рабочего в зависимости от индивидуальной производительности труда, качества работы, сложности работы, соблюдения трудовой и производственной дисциплины. Величину КТУ каждого члена бригады определяет коллектив бригады и ее Совет.

Для учета всего этого имеются факторы, понижающие и повышающие значение КТУ, которые разрабатываются предприятием и утверждаются его администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом (см. табл. 4)

Таблица 4. Факторы, повышающие и понижающие значение КТУ

| Факторы, повышающие значение КТУ: | Величина повышения КТУ сверх единицы |
| --- | --- |
| Инициатива в освоении и применении передовых методов труда и трудовой активности, направленная на скорейшее внедрение новой техники и прогрессивной технологии. Профессиональное мастерство, выразившееся в лучшем качестве выполнения работ, обучении молодых рабочих и оказании помощи товарищам по бригаде. Ритмичная работа в течении всей рабочей смены. Бережное отношение к инструменту и оборудованию. | 0,18 0,13 0,1 0,09 |
| Факторы, понижающие значение КТУ: |  |
| Недостаточная забота о повышении квалификации и применении Передового опыта, отставание от общего ритма работы бригады. Брак или возврат продукции по вине рабочего, несвоевременное устранение дефектов, обнаруженных в процессе работы. Невыполнение конкретных производственных заданий. Опоздание на работу, простой, преждевременное окончание работы, нарушение правил ТБ. Грубое нарушение правил ТБ, повлекшие за собой несчастный случай. | 0,12 0,12 0,1 0,16 1 |

Для определения зарплаты каждому члену бригады необходимо присвоить тарифный разряд и установить КТУ:

1.Старший электрик 5-го разряда является инициатором в освоении и применении передовых методов труда и трудовой активности, но несвоевременно устранил дефекты, обнаруженные в процессе работы.

1+0,18-0,12=1,06

2. Электрик 4-го разряда обучает молодых рабочих и оказывает помощь товарищам по бригаде, бережно относится к инструменту и оборудованию, но опоздал на работу и при этом был допущен брак по его вине.

1+0,13+0,09-0,16-0,12=0,94

3. Электрик 3-го разряда – ритмично работал в течении всей смены, но не выполнил конкретного производственного задания.

1+0,1-0,1=1

Количество отработанных часов в месяц – 168,2 часа. Сдельный заработок бригады рассчитывается по формуле:

ЗПк = ЗПсд ср × Р=350×6=2100 (тыс.руб.)

Определение для каждого электрика зарплаты по тарифу: для этого часовая тарифная ставка, соответствующего разряда умножается на отработанное время: ЗП1= С1×ч

1956×168,2=328,99 (тыс. руб.)

1775×168,2=298,55 (тыс. руб.)

1527×168,2=256,84 (тыс. руб.)

Для распределения сдельного заработка бригады между ее членами необходимо определить коэффициент приведения, который определяется так: сумма сдельного заработка бригады делится на сумму зарплаты по тарифу, т.е.:

Кпр = ЗПк /ЗПтб = 1536/884,38=1,73

Сдельная зарплата бригады распределяется между членами бригады следующим образом: установленный каждому члену бригады КТУ умножается на зарплату по по тарифу и на коэффициент приведения:

ЗПсд = КТУ× ЗПт × Кпр;

1,06×328,99×1,73=603,30 (тыс. руб.)

0,94×298,55×1,73=485,50 (тыс. руб.)

1×256,84×1,73=444,33 (тыс. руб.)

Премия для бригады устанавливается в размере 40% от сдельного заработка:

ПРб = ЗПк ×0,4= 2100×40%=840 (тыс. руб.)

Для распределения премии между членами бригады определяется коэффициент распределения премии следующим образом: сумма премии делится на сумму зарплаты по тарифу:

К2 = ПРб/ ЗПтб = 840/1533,13=0,54

Распределение премии между членами бригады осуществляется следующим образом: установленный для каждого электрика КТУ умножается на его зарплату по тарифу и на коэффициент распределения премии:

Пр. = КТУ ×ЗПт× К2

1,06×328,99×0,54=188,31 (тыс. руб.)

0,94×298,55×0,54= 151,54 (тыс. руб.)

1×256,84×0,54=138,69 (тыс. руб.)

Общий заработок каждого члена бригады за месяц определяется суммированием сумм его сдельной зарплаты и премии, т.е.:

ЗПмес = ЗПсд+ Пр

603,30+188,31=791,61 (тыс. руб.)

485,50+151,54=637,04 (тыс. руб.)

444,33+138,69=583,02 (тыс. руб.)

Общий фонд зарплаты по бригаде за год составит:

Фзп = 2011,67×12=24140,04 (тыс. руб.)

Среднемесячная зарплата одного электрика будет равна:

ЗПср.м. = 2011,67/6=335,27 (тыс. руб.)

Все расчеты по распределению сдельного заработка бригады между ее членами оформляются в виде таблицы 5.

Таблица 5. Расчет зарплаты электриков

| Члены бригады | Разряд | Часовая тарифная ставка (тыс. руб.) | Отработано часов в месяц (ч) | КТУ | Зарплата по тарифу (тыс. руб.) | Коэффициент приведения | Сдельная зарплата (тыс. руб.) | Коэффициент распределения премии | Премия (тыс. руб.) | Итого заработано за месяц (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условные обозначения |  | Ст. | ч |  | ЗП1 | Кпр | ЗПсд | К2 | Пр. | ЗПмес |
| Старший электрик | V | 1956 | 168,2 | 1,06 | 328,99 | 1,73 | 603,30 | 0,54 | 188,31 | 791,61 |
| Электрик | IV | 1775 | 168,2 | 0,94 | 298,55 | 1,73 | 485,50 | 0,54 | 151,54 | 637,04 |
| Электрик | III | 1527 | 168,2 | 1 | 256,84 | 1,73 | 444,33 | 0,54 | 138,69 | 583,02 |
| Итого по бригаде |  |  |  | 3 | 884,34 |  | 933,13 |  | 338,54 | 2012,19 |

5. Расчет дополнительных затрат на эксплуатацию электрического оборудования цеха (участка) и показателей эффективности его использования

Дополнительные затраты на эксплуатацию электрического оборудования включают в себя:

- затраты на основные и вспомогательные материалы – в размере 30% от общего годового фонда зарплаты бригады:

Зм. = Фзп×30/100=24140,04×30/100=7242,01 (тыс. руб.)

- затраты на текущий ремонт и содержание электрооборудования – в размере 5% от сметной стоимости электрооборудования:

Зтек. рем. = Q×5/100=226694,7×5/100=11334,73 (тыс. руб.)

где Q – сметная стоимость электрооборудования (см. табл.2);

- затраты на амортизацию электрооборудования – 8,5% от сметной стоимости электрооборудования:

Зам. = Q×8,5/100=226694,7×8,5/100=19269,04 (тыс. руб.)

Таким образом, дополнительные затраты на эксплуатацию электрического оборудования составят:

∑Здоп. = Зм. + Зтек. рем + Зам. + Фзп ;

∑Здоп. =7242,01+11334,73+19269,04+24140,04=61985,82 (тыс. руб.)

Далее необходимо определить показатели, характеризующие эффективность использования электрооборудования:

- Фондовооруженность определяется как отношение сметной стоимости электрооборудования к численности электриков бригады:

Фвоор. = Q/P = 226694,7/6= 37782,45 (тыс. руб./чел.)

- Рентабельность основных фондов определяется как отношение суммы прибыли к сметной стоимости электрооборудования и умножение полученного результата на 100:

Росн.ф. = П/Q×100= 3183,3/226694,7×100 = 1,4%

6. Технико-экономические показатели

электрооборудование монтаж смета затрата

Таблица 6. Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Стоимость электрооборудования | тыс. руб. | 226694,7 |
| Стоимость электромонтажных работ | тыс. руб. | 45628,95 |
| Трудоемкость ремонта электрооборудования цеха (участка) | чел. час | 9306,72 |
| Количество электрооборудования установленного в цехе (на участке) | рем. единиц | 387,78 |
| Число электриков цеха (участка) | чел. | 6 |
| Фондовооруженность | тыс. руб./чел. | 37782,45 |
| Общий фонд зарплаты бригады за год | тыс. руб. | 24140,04 |
| Среднемесячная зарплата одного электрика | тыс. руб. | 335,27 |
| Дополнительные затраты на эксплуатацию Электрооборудования цеха (участка) | тыс. руб. | 61985,82 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3183,3 |
| Рентабельность основных фондов | % | 1,4 |

Заключение

В результате производственных расчетов мы видим, что в цеху установлено электрооборудование в количестве 387,78 ремонтных единиц и трудоемкость ремонта оборудования составляет 9306,72 чел. час, для обслуживания и ремонта требуется бригада в количестве 6 человек. Эффективность использования электрооборудования участка характеризуется фондовооруженностью в размере 37782,45 на человека и рентабельностью основных фондов, в части электрооборудования с показателем 1,4%

Литература

- Александрович Я.А. «Экономика, организация и управление производством в условиях рыночных отношений» , Мн.:1994г.

- Балащенко В.Ф. «Основы экономики промышленного производства» , Мн.: 2000г.

- Карпей Т.В. «Экономика, организация и планирование промышленного производства» , Мн.: 2004г.

- Хрипач В.Я. «Экономика предприятия», Мн.: 2000г.

- Ценники №1,8 – расценки на монтаж электрооборудования;

- Прейскуранты оптовых цен №№:

01-04 – на стальные трубы

15-01 – на машины средней и большой мощности;

15-03 – на высоковольтную аппаратуру;

15-04 – на низковольтную аппаратуру;

15-05 – на трансформаторы;

15-08 – на конденсаторы;

15-09 – на кабельные изделия;

15-10 – на электроизоляционные изделия;

15-07-03 – на электроосветительную аппаратуру;

17-01 – на электроизмерительные приборы;

24-05 – на электромонтажные изделия.