РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАБОТ
по Договору № 98-3-029-249 между ЦБ РФ и МИФИ
от __ ________ 1998 года

- 1.Заработная плата – сопровождение.

1.1 Расчеты проводятся на основании документа «Укрупненные нормы времени на разработку и сопровождение программных средств ЭВМ» (УНВ), утвержденных ЦБ РФ в 1996 году.

1.2. Проводится сопровождение следующих подсистем:

| N | Название подсистемы |
| --- | --- |
| 1 | Регистрация валютных операций |
| 2 | Формирование документов по сделкам покупки/продажи ценных бумаг США и Германии |
| 3 | Формирования документов по сделкам покупки/продажи драгоценного металла |
| 4 | Учета и контроль операций с использованием системы SWIFT |

1.3. Указанные подсистемы включают следующие функции (Каталог функций ПС ЭВМ табл.2.7):

| Номер функции | Наименование функции | Объем Функции (УМК) | Подсистемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | Управление работой компонентов ПС | 4610 | + | + | + | + |
| 103 | Ввод данных в интерактивном режиме | 1680 | + | + | + | + |
| 104 | Ввод данных в табличной форме | 3740 | + | + | + | + |
| 105 | Обработка ошибочных ситуаций | 5790 | + | + | + | + |
| 106 | Система настройки ПС на условия применения | 3270 | + | + | + | + |
| 201 | Формирование последовательных файлов | 2840 | + | + | + | + |
| 202 | Сортировка файлов | 2100 | + |  |  |  |
| 203 | Обработка файлов | 3670 | + | + | + | + |
| 204 | Формирование БД | 7310 | + | + | + | + |
| 205 | Обработка записей БД | 9650 | + | + | + | + |
| 206 | Организация поиска и поиск в БД | 17400 | + | + | + | + |
| 302 | Расчет экономических показателей | 8650 | + | + | + |  |
| 304 | Составление сводных балансов | 11870 | + | + | + |  |
| Итого по подсистемам (УМК) |  |  | 82 580 | 65 180 | 65 180 | 56 530 |

Итого объем разработки (УМК): 269 470

- + - функция присутствует;

- номера подсистем соответствуют списку подсистем.

1.4. Следующие коэффициенты  и формулы используются для расчета трудоемкости различных стадий сопровождения:

| 1. Сопровождение | Подсистемы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tос=Ксл*Кан Куч*Нвр.ос | 85.88 | 61.02 | 76.28 | 50.85 |
| Ксл | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| Кан | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
| Куч | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Нвр.ос. | 38 | 27 | 27 | 18 |
| Tвф= 0.8*Ксл*Нвр.вф | 26.40 | 23.50 | 23.50 | 22.96 |
| Нвр.вф | 14.6 | 13 | 13 | 12.7 |
| Tпр= Ксл*Нвр.пр | 23.28 | 20.14 | 20.14 | 18.98 |
| Нвр.пр | 10.3 | 8.9 | 8.9 | 8.4 |
| Tcr = 0.2*(Tан+Ткр)+Тиэ+Тп | 16.01 | 13.41 | 13.41 | 12.07 |
| Tан =Ксл*Куч*Нвр.ан | 21.69 | 17.40 | 17.40 | 14.46 |
| Нвр.ан | 9.6 | 7.7 | 7.7 | 6.4 |
| Ткр=Ксл*Куч*Крз*Нвр.кр | 11.87 | 11.38 | 11.38 | 10.9 |
| Крз | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Нвр.кр | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 |
| Тиэ= 0.4*Ксл*Нвр.фэ | 5.67 | 4.59 | 4.59 | 3.96 |
| Тп=Кхп*Нвр.п | 3.63 | 3.06 | 3.06 | 3.04 |
| Кхп | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Нвр.п | 1.91 | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
| Тфэ= Ксл*Нвр.фэ | 14.23 | 11.52 | 11.52 | 9.94 |
| Нвр.фэ | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 4.4 |
| Тпс=0.4*Ксл*Куч*Кан*Нвр.ос | 34.2 | 24.3 | 30.51 | 20.34 |
| Тип | 5.67 | 4.59 | 4.59 | 3.96 |
| 2. Научно-исследовательские услуги |  |  |  |  |
| Тпф=Кхв*Нвр.пф | 10.08 | 9.60 | 9.60 | 9.28 |
| Кхв | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нвр.пф | 5.04 | 4.80 | 4.80 | 4.64 |
| Твв=Кхв*Ксл *Нвр.пф | 119.60 | 113.9 | 113.9 | 110.11 |
| Нвр.вв | 26.46 | 25.20 | 25.20 | 24.36 |
| Тнп= Кхв*Ксл*Нвр.нп | 56.95 | 52.8 | 52.8 | 52.43 |
| Нвр.нп | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 11.6 |
| Твв= Кхв*Ксл*Нвр.вв | 119.60 | 113.9 | 113.9 | 110.11 |
| Нвр.вв | 26.46 | 25.2 | 25.2 | 24.36 |
| Ткм= Кхв*Нвр.км | 37.8 | 36.0 | 36.0 | 34.8 |
| Нвр.км | 18.9 | 18.0 | 18.0 | 17.4 |
| Тдр=Кяз*Куч*Ксл*Нвр.д | 17.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Кяз | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Нвр.д | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Трд=Крз*Куч *Нвр.рд | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Крз | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Нвр.рд | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Тоб=Ксл*Нвр.об | 43.1 | 41.1 | 41.1 | 38.76 |
| Нвр.об | 19.07 | 18.2 | 18.2 | 17.75 |
| Итого по подсистемам | 620.82 | 562.88 | 562.88 | 522.69 |

- Итого трудоемкость сопровождения (чел. дней): 2 269.27

Приняв среднюю заработную плату в месяц, равной 667,92 руб., получим затраты на основную заработную плату на этапе сопровождения в сумме 68895,04 руб.