Приложение 2

Таблицы для расчета трудоемкости сопровождения ПС

Таблица 2.1.

Таблица значений поправочного коэффициента, учитывающего наличие в фонде аналогов ПС

| N п/п | Признак наличия аналогов | Кан |
| --- | --- | --- |
| 1 | Есть | 1.12 |
| 2 | Нет | 1.24 |

Таблица 2.2.

Таблица значений коэффициента, учитывающего степень участия службы сопровождения в разработке ПС

| N п/п | Характеристика степени участия службы сопровождения (ССо) в разработке ПС | Куч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ССо разрабатывала ПС или значительную его часть | 0.5 |
| 2 | ССо участвовала в разработке на правах соисполнителя | 0.7 |
| 3 | ССо в разработке ПС не участвовала, но имела информацию о ходе разработки и принимала участие в испытаниях ПС | 1.1 |
| 4 | ССо в разработке ПС не участвовала. Информации о разработке до момента сдачи в фонд не имелось | 1.2 |

Таблица 2.3.

Таблица значений поправочных коэффициентов, учитывающих уровень повышения сложности ПС

| N п/п | Показатель повышения сложности | Кслi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие в ПС интеллектуального языкового интерфейса с пользователем | 0.15 |
| 2 | Необходимость настройки ПС на изменение структур входных и выходных правил | 0.19 |
| 3 | Обеспечение хранения, ведения и поиска данных в сложных структурах | 0.14 |
| 4 | Обеспечение в ПС режима работы в реальном времени | 0.21 |
| 5 | Обеспечение телекоммуникационной обработки данных | 0.23 |
| 6 | Обеспечение режима параллельного решения задач | 0.22 |
| 7 | Функционирование ПС в расширенной операционной среде (связь с другими ПС) | 0.25 |
| 8 | Обеспечение переносимости и настройки ПС на нестандартную конфигурацию технических средств | 0.25 |
| 9 | Обеспечение межмашинной связи ЭВМ | 0.23 |
| 10 | Обеспечение работы в сетях ЭВМ | 0.28 |

Таблица 2.4.

Таблица значений поправочного коэффициента, учитывающего язык программирования и другие средства разработки ПС

| N п/п | Характеристика средств разработки ПС | Крз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства CASE- технологий разработки ПС | 0.25 |
| 2 | Проблемно- ориентированные языки и СУБД | 0.60 |
| 3 | Процедурные алгоритмические языки | 1.00 |
| 4 | Машинно- ориентированные языки | 2.70 |
| 5 | Применение одновременно процедурных и машинно- ориентированных языков (смешанные языки) | 1.40 |

Таблица 2.5.

Таблица значений поправочного коэффициента, учитывающего характер поставки

| N п/п | Характер поставки | Кхп |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальная поставка стандартного комплекса ПС или поставка в комплексе с несвязными ПС | 1.0 |
| 2 | Локальная поставка нестандартного комплекта ПС | 1.3 |
| 3 | Поставка стандартного комплекта ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС | 1.5 |
| 4 | Поставка нестандартного комплекта ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС | 1.5 |
| 5 | Поставка комплекта ПС как компонента системы обработки информации (СОИ), не связанного с другими компонентами | 1.8 |
| 6 | Поставка комплекта ПС как компонента СОИ, связанного с другими компонентами поставки | 1.9 |
| 7 | Поставка комплекта ПС как компонента СОИ, связанного с другими компонентами поставки и с уже функционирующими компонентами СОИ | 2.1 |

Таблица 2.6.

Таблица значений поправочного коэффициента, учитывающего характер внедрения

| N п/п | Характер внедрения ПС | Кхв |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальное внедрение ПС | 1.0 |
| 2 | Внедрение ПС в составе комплекса невзаимосвязанных ПС | 1.1 |
| 3 | Внедрение ПС в составе комплекса взаимосвязанных ПС | 1.3 |
| 4 | Внедрение ПС как компонентов разрабатываемой или функционирующей системы обработки информации (СОИ), связанной с другими компонентами | 2.0 |

Таблица 2.7.

Таблица значений поправочного коэффициента, учитывающего полноту тестирования

| N п/п | Характеристика полноты тестирования | Кте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тестирование некоторых функций ПС (до 30%) | 1.0 |
| 2 | Тестирование значительной части функций ПС (30-70%) | 1.4 |
| 3 | Тестирование всех основных функций ПС (свыше 70%) | 1.7 |

Таблица 2.8.

Таблица зависимости норм времени на приемку и освоение ОПС (Нвр. ос) от объемов документации и программ

| Объем документации, тыс. строк | Норма времени на приемку и освоение ПС, чел.-дн., в разрезе объёмов программ , выраженных в ТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 10-30 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | Свыше 170 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| До 1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 1 |
| Св.1 до 2 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 2 |
| Св.2 до 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 |
| Св.4 до 6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 4 |
| Св.6 до 8 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 5 |
| Св.8 до 10 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 6 |
| Св.10 до 12 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 7 |
| Св.12 до 14 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 49 | 52 | 54 | 8 |
| Св.14 до 16 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 50 | 53 | 54 | 58 | 60 | 9 |
| Св.16 до 18 | 43 | 44 | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 63 | 66 | 10 |
| Св.18 до 20 | 47 | 48 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65 | 69 | 72 | 11 |
| Св.20 до 22 | 51 | 54 | 52 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 12 |
| Свыше 22 | 55 | 62 | 67 | 69 | 70 | 70 | 86 | 85 | 79 | 85 | 13 |

Таблица 2.9.

Таблица зависимости норм времени на ведение одного ПС в фонде в течение года (Нвр. вф) от объемов документации и программ

| Объем документации, ТС | Норма времени на ведение одного ПС в фонде в течение года, чел.-дн., в разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 10-30 | 30-50 | 50-70 | 70-90 | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | Свыше 170 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| До 1 | 8.2 | 9.1 | 10.7 | 12.0 | 13.9 | 15.5 | 17.1 | 18.7 | 20.3 | 21.9 | 1 |  |
| Св.1 до 2 | 8.4 | 9.2 | 10.8 | 12.4 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 22.0 | 2 |  |
| Св.2 до 4 | 8.6 | 9.4 | 11.0 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.4 | 19.0 | 20.7 | 22.3 | 3 |  |
| Св.4 до 6 | 8.7 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 4 |  |
| Св.6 до 8 | 9.0 | 9.8 | 11.4 | 13.0 | 14.4 | 16.2 | 17.8 | 19.4 | 21.0 | 22.6 | 5 |  |
| Св.8 до 10 | 9.2 | 10.0 | 11.6 | 13.2 | 14.5 | 16.4 | 18.0 | 19.7 | 21.2 | 22.8 | 6 |  |
| Св.10 до 12 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 7 |  |
| Св.12 до 14 | 7.7 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 8 |  |
| Св.14 до 16 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 14.9 | 9 |  |
| Св.16 до 18 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 10 |  |
| Св.18 до 20 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 11 |  |
| Св.20 до 22 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 12 |  |
| Свыше 22 | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.0 | 13 |  |

Таблица 2.10.

Таблица зависимости норм времени на проверку и оценку ОПС (Нвр. пр) от объемов документации и программ

| Объем документации. Тыс. строк | Норма времени на проверку и оценку ОПС, чел.-дн. В разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 10 – 30 | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 90 – 110 | 110 - 130 | 130 - 150 | 150 - 170 | Свыше 170 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| До 1 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 8.0 | 8.5 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.6 | 1 |
| От 1 до 2 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 2 |
| От 2 до 4 | 6.4 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.3 | 3 |
| От 4 до 6 | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.6 | 4 |
| От 6 до 8 | 6.9 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | 5 |
| От 8 до 10 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.1 | 6 |
| От 10 до 12 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 7 |
| От 12 до 14 | 7.7 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.7 | 8 |
| От 14 до 16 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 14.9 | 9 |
| От 16 до 18 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 13.5 | 14.3 | 15.2 | 10 |
| От 18 до 20 | 8.5 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.5 | 11 |
| От 20 до 22 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 12 |
| Свыше 22 | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.0 | 13 |

Таблица 2.11.

Таблица зависимости норм времени на анализ ОПС (Нвр. ан) от объемов документации и программ

| Объем документации. тыс. строк | Норма времени на анализ ОПС. Чел.-дн. в разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ (тысячах усл. Машинных Комманд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 10 - 30 | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 90 - 110 | 110 - 130 | 130 – 150 | 150 – 170 | Свыше 170 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| До 1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 1 |
| От 1 до 2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 2 |
| От 2 до 4 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 3 |
| От 4 до 6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 4 |
| От 6 до 8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 5 |
| От 8 до 10 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 6 |
| От 10 до 12 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 7 |
| От 12 до 14 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 8 |
| От 14 до 16 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 9 |
| От 16 до 18 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 10 |
| От 18 до 20 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 11 |
| От 20 до 22 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 12 |
| Свыше 22 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 13.0 | 13.4 | 13.6 | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 13 |

Таблица 2.12

Таблица зависимости норм времени на корректировку ОПС (Нвр. кр.) от объема программ.

| Объем программ. ТУМ | Норма времени чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 6.0 | 1 |
| От 10 до 20 | 6.2 | 2 |
| От 20 до 30 | 6.3 | 3 |
| От 30 до 40 | 6.6 | 4 |
| От 40 до 50 | 6.8 | 5 |
| От 50 до 60 | 6.9 | 6 |
| От 60 до 70 | 7.2 | 7 |
| От 70 до 80 | 7.4 | 8 |
| От 80 до 90 | 7.5 | 9 |
| От 90 до 100 | 7.8 | 10 |
| От 100 до 110 | 8.0 | 11 |
| От 110 до 120 | 8.1 | 12 |
| От 120 до 130 | 8.4 | 13 |
| От 130 до 140 | 8.6 | 14 |
| От 140 до 150 | 8.8 | 15 |
| От 150 до 160 | 9.0 | 16 |
| От 160 до 170 | 9.2 | 17 |
| Свыше 170 | 9.4 | 18 |

Таблица 2.13.

Таблица зависимости норм времени на формирование эталона ПС 
(Нвр. фэ) от объемов документации и программ

| Объем документации. тыс. строк | Норма времени на формирование эталона ПС, чел.-дн. в разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 10 | 10 – 30 | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 90 - 110 | 110 - 130 | 130 – 150 | 150 – 170 | Свыше 170 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| До 1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 1 |
| От 1 до 2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 2 |
| От 2 до 4 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 3 |
| От 4 до 6 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 4 |
| От 6 до 8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 5 |
| От 8 до 10 | 7.7 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 6 |
| От 10 до 12 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 7 |
| От 12 до 14 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 8 |
| От 14 до 16 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 9 |
| От 16 до 18 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 12.0 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 10 |
| От 18 до 20 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 11 |
| Свыше 20 | 15.7 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 16.8 | 17.0 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 12 |

Таблица 2.14.

| Таблица зависимости норм времени на поставку ПС (Нвр.п) от объемов документации и программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем документации. Тыс. Строк | Норма времени на поставку ПС, чел.-дн. в разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |
|  | До 10 | 10 - 40 | 40 - 70 | 70 - 100 |  | 100 - 130 |  | 130 – 160 |  | 160 – 190 | Свыше 190 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| До 5 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 1.90 |  | 2.20 |  | 2.50 |  | 2.80 | 2.90 | 1 |
| Св. 5 до 10 | 1.01 | 1.31 | 1.61 | 1.91 |  | 2.21 |  | 2.51 |  | 2.81 | 2.91 | 2 |
| Св. 10 до 15 | 1.01 | 1.31 | 1.61 | 1.91 |  | 2.21 |  | 2.51 |  | 2.81 | 2.91 | 3 |
| Св. 15 до 20 | 1.02 | 1.32 | 1.62 | 1.92 |  | 2.22 |  | 2.52 |  | 2.82 | 2.92 | 4 |
| Св. 20 до 25 | 1.02 | 1.32 | 1.62 | 1.92 |  | 2.22 |  | 2.52 |  | 2.82 | 2.92 | 5 |
| Св. 25 до 30 | 1.03 | 1.33 | 1.63 | 1.93 |  | 2.23 |  | 2.53 |  | 2.83 | 2.93 | 6 |
| Св. 30 до 35 | 1.03 | 1.33 | 1.63 | 1.93 |  | 2.23 |  | 2.53 |  | 2.83 | 2.93 | 7 |
| Св. 35 до 40 | 1.04 | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 2.24 |  | 2.54 |  | 2.84 |  | 2.94 | 8 |
| Св. 40 до 45 | 1.04 | 1.34 | 1.64 | 1.94 | 2.24 |  | 2.54 |  | 2.84 |  | 2.94 | 9 |
| Св. 45 до 50 | 1.05 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.95 | 10 |
| Св. 50 до 55 | 1.05 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 |  | 2.55 |  | 2.85 |  | 2.95 | 11 |
| Св. 55 до 60 | 1.06 | 1.36 | 1.66 | 1.96 | 2.26 |  | 2.56 |  | 2.86 |  | 2.96 | 12 |
| Свыше 60 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.30 |  | 2.60 |  | 2.90 |  | 3.00 | 13 |

Таблица 2.15.

Таблица зависимости норм времени на проверку функционирования поставленных ПС (Нвр.пф.) от объема программ

| Объем программ. ТУМ | Норма времени. Чел.- дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 4.00 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 4.12 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 4.24 | 3 |
| Св. 30 до 40 | 4.40 | 4 |
| Св. 40 до 50 | 4.52 | 5 |
| Св. 50 до 60 | 4.64 | 6 |
| Св. 60 до 70 | 4.80 | 7 |
| Св. 70 до 80 | 4.92 | 8 |
| Св. 80 до 90 | 5.04 | 9 |
| Св. 90 до 100 | 5.20 | 10 |
| Св. 100 до 120 | 5.32 | 11 |
| Св. 120 до 140 | 5.60 | 12 |
| Св. 140 до 160 | 5.84 | 13 |
| Св. 160 до 180 | 6.12 | 14 |
| Свыше 180 | 6.52 | 15 |

Таблица 2.16.

Таблица зависимости норм времени на настройку поставленных ПС (Нвр.нп.) от объема программ

| Объем программ. ТУМ | Норма времени. Чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 10.00 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 10.30 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 10.60 | 3 |
| Св. 30 до 40 | 11.00 | 4 |
| Св. 40 до 50 | 11.30 | 5 |
| Св. 50 до 60 | 11.60 | 6 |
| Св. 60 до 70 | 12.00 | 7 |
| Св. 70 до 80 | 12.30 | 8 |
| Св. 80 до 90 | 12.60 | 9 |
| Св. 90 до 100 | 13.00 | 10 |
| Св. 100 до 120 | 13.30 | 11 |
| Св. 120 до 140 | 14.00 | 12 |
| Св. 140 до 160 | 14.60 | 13 |
| Св. 160 до 180 | 15.30 | 14 |
| Свыше 180 | 16.30 | 15 |

Таблица 2.17.

Таблица зависимости норм времени на генерацию конкретных вариантов ПС (Нвр.гв.) от объема программ.

| Объем программ. ТУМ | Норма времени. Чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 18.20 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 18.75 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 18.76 | 3 |
| Св. 30 до 40 | 20.00 | 4 |
| Св. 40 до 50 | 20.56 | 5 |
| Св. 50 до 60 | 21.11 | 6 |
| Св. 60 до 70 | 21.84 | 7 |
| Св. 70 до 80 | 22.38 | 8 |
| Св. 80 до 90 | 22.93 | 9 |
| Св. 90 до 100 | 23.66 | 10 |
| Св. 100 до 120 | 24.20 | 11 |
| Св. 120 до 140 | 25.48 | 12 |
| Св. 140 до 160 | 26.57 | 13 |
| Св. 160 до 180 | 27.84 | 14 |
| Свыше 180 | 29.66 | 15 |

Таблица 2.18.

Таблица зависимости норм времени на ввод поставленных ПС в эксплуатацию (Нвр.вэ.) от объема программ

| Объем программ. ТУМ | Норма времени. Чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 21.00 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 21.63 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 22.26 | 3 |
| Св. 30 до 40 | 23.10 | 4 |
| Св. 40 до 50 | 23.73 | 5 |
| Св. 50 до 60 | 24.36 | 6 |
| Св. 60 до 70 | 25.20 | 7 |
| Св. 70 до 80 | 25.83 | 8 |
| Св. 80 до 90 | 26.46 | 9 |
| Св. 90 до 100 | 27.30 | 10 |
| Св. 100 до 120 | 27.93 | 11 |
| Св. 120 до 140 | 29.40 | 12 |
| Св. 140 до 160 | 30.66 | 13 |
| Св. 160 до 180 | 32.13 | 14 |
| Свыше 180 | 34.23 | 15 |

Таблица 2.19.

Таблица зависимости норм времени на комплексирование ПС с другими ПС (Нвр.км.) от объема программ

| Объем программ. ТУМ | Норма времени. Чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 15.0 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 15.1 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 15.9 | 3 |
| Св. 30 до 40 | 16.5 | 4 |
| Св. 40 до 50 | 17.0 | 5 |
| Св. 50 до 60 | 17.4 | 6 |
| Св. 60 до 70 | 18.0 | 7 |
| Св. 70 до 80 | 18.5 | 8 |
| Св. 80 до 90 | 18.9 | 9 |
| Св. 90 до 100 | 19.5 | 10 |
| Св. 100 до 120 | 20.0 | 11 |
| Св. 120 до 140 | 21.0 | 12 |
| Св. 140 до 160 | 21.9 | 13 |
| Св. 160 до 180 | 23.0 | 14 |
| Свыше 180 | 24.5 | 15 |

Таблица 2.20.

| Таблица зависимости норм времени на доработку ПС без создания дополнительных модулей (Нвр.др.) от объемов доработок и программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем доработок. УМ (усл. Маш. Ком.) | Норма времени чел.-дн. в разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |  |
|  | До 10 | 10 - 30 | 30 - 50 | 50 – 70 | 70 - 90 | 90 - 110 | 110 - 130 | 130 - 150 | Свыше 150 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| До 5 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 1 |  |
| От 5 до 10 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 2 |  |
| Св. 10 до 20 | 9.6 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.0 | 13.6 | 14.4 | 3 |  |
| Св. 20 до 30 | 10.4 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | 4 |  |
| Св. 30 до 50 | 12.0 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 14.8 | 15.6 | 16.3 | 17.2 | 18.0 | 5 |  |
| Св. 50 до 75 | 13.6 | 14.0 | 15.0 | 15.8 | 16.7 | 17.7 | 18.5 | 19.0 | 20.4 | 6 |  |
| Св. 75 до 100 | 14.4 | 14.8 | 15.8 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 20.0 | 20.6 | 21.6 | 7 |  |
| Св. 100 до 150 | 15.2 | 15.6 | 16.7 | 17.6 | 18.7 | 19.8 | 20.7 | 21.7 | 22.8 | 8 |  |
| Св. 150 до 250 | 17.6 | 18.1 | 19.4 | 20.4 | 21.6 | 22.9 | 23.9 | 24.0 | 25.2 | 9 |  |
| Свыше 250 | 20.0 | 20.6 | 22.0 | 23.2 | 24.6 | 26.0 | 27.2 | 28.6 | 30.0 | 10 |  |
| Индекс | а | б | в | Г | д | е | ж | з | И |  |  |

Таблица 2.21.

Таблица зависимости норм времени на разработку дополнительных модулей к ПС (Нвр.рд) от объема доработок

| Объем дополнительных разработок, УМ (условные машинные команды) | Норма времени. Чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 250 | 22.5 | 1 |
| Свыше 250 до 500 | 26.2 | 2 |
| Свыше 500 до 750 | 30.0 | 3 |
| Свыше 750 до 1000 | 33.8 | 4 |
| Свыше 1000 до 1250 | 37.5 | 5 |
| Свыше 1250 до 1500 | 41.2 | 6 |
| Свыше 1500 до 1750 | 45.0 | 7 |
| Свыше 1750 до 2000 | 48.8 | 8 |
| Свыше 2000 до 2250 | 52.5 | 9 |
| Свыше 2250 | 56.2 | 10 |

Таблица 2.22.

| Таблица зависимости норм времени на обучение специалистов организации-пользователя (Нвр.об) от объемов документации и программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем документации. Тыс.строк. | Норма времени на обучение специалистов пользователя, чел-дн., в разрезе объемов программ, выраженных в ТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N нормы |  |
|  | До 10 | 10 - 30 | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 90 -110 | 110 – 130 | 130 - 150 | 150 - 170 | Свыше 170 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| До 1 | 16.6 | 16.8 | 17.9 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.0 | 19.3 | 1 |  |
| Св. 1 до 2 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.7 | 19.6 | 2 |  |
| Св. 2 до 4 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 18.0 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | 19.8 | 3 |  |
| Св. 4 до 6 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 4 |  |
| Св. 6 до 8 | 17.3 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 19.3 | 20.2 | 5 |  |
| Св. 8 до 10 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.8 | 20.0 | 20.5 | 6 |  |
| Св. 10 до 12 | 17.7 | 17.8 | 18.3 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 7 |  |
| Св. 12 до 14 | 18.0 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 20.3 | 20.3 | 21.0 | 8 |  |
| Свыше 14 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21.0 | 21.3 | 9 |  |
| Индекс | А | б | в | г | д | е | ж | з | и | К |  |  |

Таблица 2.23.

Таблица зависимости норм времени на оказание технической помощи в расчетах и эксплуатации задач на ПС (Нвр.оп) от объема программ

| Объем программ. ТУМ | Норма времени. Чел.-дни. | N нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| До 10 | 2.50 | 1 |
| Св. 10 до 20 | 2.58 | 2 |
| Св. 20 до 30 | 2.65 | 3 |
| Св. 30 до 40 | 2.75 | 4 |
| Св. 40 до 50 | 2.82 | 5 |
| Св. 50 до 60 | 2.90 | 6 |
| Св. 60 до 70 | 3.00 | 7 |
| Св. 70 до 80 | 3.08 | 8 |
| Св. 80 до 90 | 3.15 | 9 |
| Св. 90 до 100 | 3.25 | 10 |
| Св. 100 до 120 | 3.32 | 11 |
| Св. 120 до 140 | 3.50 | 12 |
| Св. 140 до 160 | 3.65 | 13 |
| Св. 160 до 180 | 3.82 | 14 |
| Свыше 180 | 4.25 | 15 |