Ведомость аналитического учета затрат на строительство объекта № 2 (в тыс. руб.)

# Таблица 2

| Распределение затрат по календарным периодам | Материалы (франко-приобъектный склад) | Оплата труда рабочих с отчислениями на социальное страхование и обеспечение, с резервом отпуска | Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов | Накладные расходы | Всего затрат | Остаток незавершенного строительного производства |  | Стоимость сданных работ и финансовый результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На начало месяца | На конец месяца | Фактическая себестоимость | Сметная стоимость | Затраты, возмещаемые в порядке компенсации рыночных удорожаний | Результат (прибыль “+”, убыток “-“) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Затраты произведенные до декабря | 821950 | 110000 | 58500 | 233550 | 1224000 | - | 30000 | 1194000 | 1311900 | 90000 | + 207900 |
| 2. Затраты за декабрь | 291000 | 120371 | 43576 | 37906 | 492853 | 30000 | - | 522853 | 615555 | 10000 | + 102702 |
| Итого | 1112950 | 230371 | 102076 | 271456 | 1716853 | 30000 | 30000 | 1716853 | 1927455 | 100000 | + 310602 |