МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

Технико-экономическое обоснование процесса создания

ООО "Мармеладка" и организации технологического процесса производства

г. Симферополь, 2009г.

Содержание

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности ООО "Мармеладка"

Раздел 2. Характеристика рынка сбыта продукции

Раздел 3. Экономическое обоснование затрат на создание предприятия и технологический процесс производства

Список использованной литературы

Резюме

Название предприятия:

ООО "Мармеладка",

г. Симферополь, 9 км Московской трассы, ул. Строительная 52.

Цель проекта:

Производство мармелада с целью удовлетворения общественных потребностей, получения прибыли, завоевания доли рынка.

Основные направления деятельности: производство различных видов мармелада

Потенциальные потребители:

жители Симферополя и Автономной Республики Крым с любым уровнем образования, с месячным доходом более 375 грн, мужчины, женщины и дети в любом возрасте.

Основные конкуренты:

1. Фабрика "Рошен"

2. Компания "Киев-Конти"

3. ЧПТФ "Криолит-Днепр"

4. ОАО “Алуштинская пище-вкусовая фабрика”

Общая стоимость проекта: 642338,31 грн

Сроки реализации проекта: 01.06.07. - 11.09.07.

Планируемый объем производства: 20000 кг

Ожидаемая чистая прибыль в среднем за месяц: 46564,81 грн

Рентабельности продаж: 16,54%

Рентабельность производства: 28,55%

Срок возврата инвестиций: 15 месяцев

## Раздел 1. Краткая характеристика деятельности ООО "Мармеладка"

ООО "Мармеладка" расположено в городе Симферополе на 9 км. Московской трассы по улице Строительная 52.

Преимущества месторасположения предприятия в том, что:

1) предприятие легко найти;

2) доступная цена аренды помещения;

3) удобный подъезд;

4) в самом городе Симферополе движение грузового транспорта проблематично.

Уставный капитал общества составляет 700000 грн.

Источник формирования уставного капитала - собственные средства учредителей. Учредителями ООО "Мармеладка" являются Кургузова Елена Александровна, Залевская Ирина Леонидовна, Марюшина Анна Сергеевна.

Целью функционирования ООО "Мармеладка" является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в производимой продукции - мармеладе.

Конкурентные преимущества:

1) высокое качество продукции;

2) в каждой коробке мармелада можно найти сюрприз (маленькая книжечка для детей, выпрыгивающий клоун), а также некоторые коробки являются музыкальными.

3) причудливая форма мармелада, что привлекает детей и взрослых.

Таблица 1.1

Ассортимент выпускаемых изделий

| № | Наименование товара | Цена за ед., грн. | Объем производства за один производственный цикл, кг | Удельный вес в общей структуре продукции,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фруктово-ягодный | 15,40 | 1500 | 50,0 |
| 2 | Желейный | 15, 20 | 1000 | 33,3 |
| 3 | Желейно-фруктовый | 15,25 | 500 | 16,7 |
| Итого |  |  | 3000 | 100,0 |

Так как фруктово-ягодный мармелад занимает больший удельный вес в общей структуре (50%), то процесс производства мармелада будет рассматриваться на примере фруктово-ягодного мармелада.

Фруктово-ягодный мармелад производится:

1) формовой

2) резной

3) пластовой

Режим работы предприятия:

Продолжительность рабочего дня - 8 часов.

Количество смен - 2.

Количество рабочих дней в неделю - 5 дней.

Продолжительность рабочей недели - 40 часов.

Среднее количество рабочих дней в месяц - 25 дней.

Средняя производительность оборудования в месяц - 19000 кг.

Максимальная мощность оборудования - 200 кВт.

Таблица 1.2

Структура персонала предприятия

| № | Должность | Численность работников, чел | Заработная плата 1-го работника, грн | Заработная плата всего, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленческий персонал, в т. ч. |  |  |  |  |
| 1 | Директор | 1 | 3000 | 3000,00 |
| 2 | главный бухгалтер | 1 | 1200 | 1200,00 |
| 3 | Кассир | 1 | 500 | 500,00 |
| 4 | работники планового отдела | 6 | 625 | 3750,00 |
| 5 | работники отдела сбыта | 6 | 625 | 3750,00 |
| 6 | Завхоз | 1 | 625 | 625,00 |
| Итого: |  | 16 |  | 12825,00 |
| Производственный персонал |  |  |  |  |
| 7 | главный технолог | 1 | 1297,25 | 1297,25 |
| 8 | Грузчики | 2 | 625 | 1250,00 |
| 9 | Лаборант | 1 | 827,25 | 827,25 |
| 10 | Рабочие | 26 | 625 | 16250,00 |
| Итого: |  | 30 |  | 19624,50 |
| 11 | МОП, в т. ч. |  |  |  |
|  | 11.1 уборщица | 2 | 400 | 800,00 |
|  | 11.2 охранник | 2 | 800 | 1600,00 |
|  | 11.3 рабочие | 2 | 550 | 1100,00 |
| Итого: |  | 6 |  | 3500,00 |
| Общая сумма: |  | 52 |  | 35949,50 |
| Начисления от ФОТ управленческого персонала (36%): |  |  |  | 4617,00 |
| Начисления от ФОТ производственного персонала (37,08%): |  |  |  | 7276,76 |
| Начисления от ФОТ МОП (36%): |  |  |  | 1260,00 |
| Итого ФОТ с начислениями: |  |  |  | 49103,26 |

Таким образом, ежемесячные затраты на оплату труда с начислениями составляют 49103,26 грн.

Бухгалтер

Директор

Начальник отдела сбыта

Начальник планового отдела

специалист по стратегическому планированию,1 чел.

специалист по оперативному планированию,2 чел.

Заведующий хозяйством

охранник,2 чел.

Главный технолог

лаборант,1 чел.

рабочие,26 чел.

аналитик, 1 чел.

грузчик, 2 чел.

уборщица2 чел.

маркетолог, 2 чел.

водители, 2 чел.

специалист по тактическому

планированию,2 чел.

кассир

1 чел.

рабочие, 2 чел.

Организационная структура предприятия

## Раздел 2. Характеристика рынка сбыта продукции

Целью функционирования ООО "Мармеладка" является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей в производимой продукции - мармеладе.

Мармелад - это изделие желеобразной структуры, приятного кисло-сладкого вкуса, упругой консистенции. Поверхность мармелада обсыпают сахаром или глазируют шоколадной глазурью для предохранения от намокания при хранении и реализации.

Мармеладные изделия синтезируют разнообразные полезные человеческому организму вещества. Среди них такие ценные, как углеводы, эфирные масла, витамины, аминокислоты, минеральные вещества. Мармелад обладает рядом свойств, главное из которых - утоление голода, так как мармелад обладает высокой энергетической ценностью 1200-2300 ккал; пектин способен выводить из организма человека соли тяжелых металлов, связывая значительное количество вредных соединений, а также продукты ионизации.

Спрос на мармелад в основном стабилен в течение года, однако повышается в зимний праздничный период (декабрь-январь).

Сегментирование рынка потребителей:

По географическому признаку:

1. жители Симферополя

2. жители АР Крым

3. жители Украины

4. жители Европы

По уровню образования:

1. неполное среднее образование

2. среднее образование

3. среднее специальное образование

4. высшее образование

По уровню дохода:

1. до 375 грн

2.375 - 500 грн

3.500-1000 грн

4.1000-2000 грн

5. более 2000 грн

По полу:

1. мужчины

2. женщины

По возрасту:

1. до 6 лет

2.6-15 лет

3.15-20 лет

4.20-30 лет

5.30-40лет

6. более 40 лет

Таблица 2.1

Результаты сегментирования рынка потребителей

| Сегментирование рынка | Потребители |
| --- | --- |
| По географическому признаку: |  |
| 1. Симферополь | + |
| 2. АРКрым | + |
| 3. Украина |  |
| 4. Европа |  |
| По уровню образования: |  |
| 1. неполное среднее | + |
| 2. среднее | + |
| 3. среднее специальное | + |
| 4. высшее | + |
| По уровню дохода: |  |
| 1. до 375 грн |  |
| 2.375-500 грн | + |
| 3.500-1000 грн | + |
| 4.1000-2000 грн | + |
| 5. более 2000 грн | + |
| По полу: |  |
| 1. мужчины | + |
| 2. женщины | + |
| По возрасту: |  |
| 1. до 6 лет | + |
| 2.6-15 лет | + |
| 3.15-20 лет | + |
| 4.20-30 лет | + |
| 5.30-40 лет | + |
| 6. более 40 лет | + |

Таким образом, потенциальными потребителями мармелада являются жители Симферополя и Автономной Республики Крым с любым уровнем образования, с месячным доходом более 375 грн, мужчины, женщины и дети в любом возрасте.

Основные конкуренты:

1. Фабрика "Рошен"

2. Компания "Киев-Конти"

3. ЧПТФ "Криолит-Днепр"

4. ОАО “Алуштинская пище-вкусовая фабрика”

Поставщики:

1. Верхнеднепровский КПК

2. МКП КФ “Биарс”

3. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

4. Сахарный завод "АПК-Южный"

5. ОАО "Кремнянский крахмальный завод"

## Раздел 3. Экономическое обоснование затрат на создание предприятия и технологический процесс производства

Таблица 3.1

Расчет затрат на оплату труда в процессе организации предприятия

| № | Наименование работ | Продолжительность работы, дни | Численность занятых, чел. | Заработная плата в день, грн | Всего, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение маркетингового исследования | 3 | 4 | 20 | 240 |
| 2 | Анализ результатов маркетингового исследования | 1 | 2 | 20 | 40 |
| 3 | Анализ деятельности конкурентов | 2 | 2 | 20 | 80 |
| 4 | Составление бизнес-плана | 6 | 3 | 100 | 1800 |
| 5 | Поиск помещения | 3 | 1 | 20 | 60 |
| 6 | Заключение договора об аренде | 2 | 1 | 20 | 40 |
| 7 | Поиск поставщиков сырья | 4 | 1 | 20 | 80 |
| 8 | Подбор персонала | 4 | 3 | 20 | 240 |
| 9 | Покупка сырья | 3 | 1 | 20 | 60 |
| 10 | Поиск оборудования | 3 | 1 | 20 | 60 |
| 11 | Покупка оборудования | 3 | 1 | 20 | 60 |
| 12 | Наладка оборудования | 2 | 3 | 30 | 180 |
| 13 | стажировка персонала | 6 | 2 | 30 | 360 |
| 14 | Получение разрешения на изготовление печати и изготовление печати и штампа | 6 | 1 | 20 | 120 |
| 15 | Открытие расчетного счета | 3 | 1 | 20 | 60 |
| 16 | Выпуск пробной партии продукции | 2 | 32 | 25 | 1600 |
| 17 | Сертификация | 3 | 1 | 30 | 90 |
| 18 | Покупка компьютеров | 4 | 2 | 25 | 200 |
| 19 | Покупка транспорта | 4 | 1 | 25 | 100 |
| Итого: |  |  | 63 | 505 | 5470 |

Общая сумма средств, потраченных на оплату труда при организации ООО "Мармеладка" составила 5470 грн., срок реализации проекта составляет 74 дней.

Таблица 3.2

Общие затраты на процесс создания ООО "Мармеладка".

| № | Наименование затрат | Сумма затрат, грн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арендная плата | 9000,00 | 1,89 |
| 2 | Транспортные - заготовительные расходы 300+ (625/25) | 325,00 | 0,07 |
| 3 | Покупка оборудования | 350000,00 | 73,61 |
| 4 | покупка сырья | 4430,70 | 0,93 |
| 5 | Разрешение на получение печати и изготовление печати и штампа | 500,00 | 0,11 |
| 6 | Регистрация предприятия и согласование с СЭС, пожарной, охраной труда, горводоканалом, горэнерго | 2700,00 | 0,57 |
| 7 | Открытие расчетного счета | 50,00 | 0,01 |
| 8 | Сертификация | 450,00 | 0,09 |
| 9 | Представительские расходы | 2000,00 | 0,42 |
| 10 | Реклама | 10000,00 | 2,10 |
| 11 | Покупка компьютеров | 56000,00 | 11,78 |
| 12 | Покупка транспорта | 40000,00 | 8,41 |
| Итого: |  | 475455,70 | 100,00 |

Таким образом, совокупные затраты на организацию ООО "Мармеладка" составляют 475455,70 грн. Наибольший удельный вес в структуре затрат занимает покупка оборудования 73,61% или 350000грн., а наименьший удельный вес занимает открытие расчетного счета - 0,01% или 50 грн.

Таблица 3.3

Расчет затрат на один технологический цикл производства мармелада

| № | Наименование статей затрат | Сумма затрат, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | сырье и материалы, в т. ч. | 4430,70 |
|  | 1.1 сахар-песок | 3150,00 |
|  | 1.2 кислота лимонная | 120,00 |
|  | 1.3 желирующий порошок | 403, 20 |
|  | 1.4 яблочное пюре | 306,00 |
|  | 1.5 патока | 1,50 |
|  | 1.6 агар | 450,00 |
| 2 | Топливо и энергия на технологические цели | 500,00 |
| 3 | Расходы на водоснабжение на технологические цели | 120,00 |
| Итого материальные затраты: |  | 5050,70 |
| 4 | Оплата труда производственного персонала | 1570,00 |
| 5 | Отчисления на социальные мероприятия (37,08%) | 582,16 |
| Расходы на оплату труда: |  | 2152,16 |
| 6 | Расходы вследствие брака 1% от материальных затрат | 50,51 |
| 7 | Общепроизводственные расходы, в т. ч. | 2833,24 |
|  | 7.1. Оплата труда управленческого персонала, в т. ч. | 1026,00 |
|  | 7.1.1 директор | 240,00 |
|  | 7.1.2 главный бухгалтер | 96,00 |
|  | 7.1.3 Работники планового отдела | 300,00 |
|  | 7.1.4 Работники отдела сбыта | 300,00 |
|  | 7.1.5 Кассир | 40,00 |
|  | 7.1.6 Завхоз | 50,00 |
|  | 7.2. Отчисления с ФОТ управленческого персонала (36%) | 369,36 |
|  | 7.3. Оплата труда МОП, в т. ч. | 280,00 |
|  | 7.3.1 уборщицы | 64,00 |
|  | 7.3.2 охранник | 128,00 |
|  | 7.3.3 рабочие | 88,00 |
|  | 7.4. Отчисления на социальные мероприятия (36%) | 100,80 |
|  | 7.5. Амортизация оборудования (350000*0,25) /12/12 | 607,64 |
|  | 7.6. Транспортные расходы | 300,00 |
|  | 7.7. амортизация транспорта | 69,44 |
|  | 7.8. Износ МБП | 80,00 |
| Итого производственная себестоимость: |  | 10086,61 |
| 8 | Административные расходы, в т. ч. | 244,44 |
|  | 8.1. Канцелярские расходы | 50,00 |
|  | 8.2. Амортизация компьютеров | 194,44 |
| 9 | Прочие расходы, в т. ч. | 1520,00 |
|  | 9.1. Аренда | 720,00 |
|  | 9.2. Реклама | 800,00 |
| Итого полная себестоимость: |  | 11851,05 |
| 10 | Расходы на упаковку | 1600,00 |
| Итого полная себестоимость реализованной продукции: |  | 13451,05 |

Продолжительность 1-го технологического цикла составляет 35,8 часа.

Количество производственных циклов в месяц - 12.

Производительность одного технологического цикла - 1500 кг мармелада.

Производительность продукции в месяц - 18000 кг мармелада (август-ноябрь) и 20000 кг с декабря.

Сумма затрат на один производственный цикл составляет 13451,05 грн.

Таким образом, общая сумма затрат на функционирование технологического процесса производства в течение одного месяца составит:

13451,05 грн * 12 циклов в месяц = 161412,6 грн.

Для начисления амортизации выбран прямолинейный метод, так как при использовании данного метода начисление амортизации происходит равномерно в течение срока эксплуатации оборудования, а также данный метод легок в расчете и позволяет сопоставлять себестоимость продукции с доходом от ее реализации.

Норма амортизации составляет 25%, годовая сумма амортизационных начислений составляет 87500 грн, месячная сумма амортизационных отчислений -7291,67 грн. Объект начисления амортизации - оборудование.

Для компьютеров норма амортизации составляет 50%. Годовая сумма амортизационных отчислений равна 28000грн., месячная сумма амортизационных отчислений - 2333,33 грн.

Для транспортных средств норма амортизации составляет 25%, сумма амортизационных отчислений за год - 10000 грн., за месяц - 833,33 грн.

Таблица 3.4

Расчет отпускной цены на мармелад

| № | Наименование статей | Сумма, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость 1 кг мармелада | 8,97 |
| 2 | Прибыль производителя (35%) | 3,14 |
| 3 | НДС | 2,42 |
| 4 | Отпускная цена 1 кг мармелада | 14,53 |

При образовании цены на продукцию выбран метод полных нормативных затрат, который позволяет учитывать все затраты предприятия а также формировать цену на мармелад на основе расчета по нормам затрат с учетом их отклонений от фактических значений.

Отпускная цена 1 кг мармелада составляет 14,53 грн.

Таблица 3.5

Процесс формирования чистой прибыли ООО "Мармеладка"

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Объем производства, кг | 20000,00 |
| Цена, грн | 14,53 |
| Выручка от реализации, грн | 290542,70 |
| Общие затраты, грн | 168347,74 |
| Выручка без НДС, грн | 232434,16 |
| 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС - Затратная часть) | 64086,42 |
| 6.3. Налог на прибыль | 16021,60 |
| 6.4. Чистая прибыль | 48064,81 |
| Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% | 16,54 |
| Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% | 28,55 |

Таблица 3.6.

Расчет показателей прибыльности и доходности проекта. Механизм возврата инвестиций, вложенных в проект.

| № | Показатели | июнь | июль | август |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлеченные средства | 642338,31 |  | 642338,31 |
| 2 | Объем производства |  |  | 18000,00 |
| 3 | Цена |  |  | 14,53 |
| 4 | Выручка |  |  | 261488,43 |
| 5 | Общие затраты: |  |  |  |
|  | 5.1. материальные затраты |  |  | 60608,40 |
|  | 5.2. Затраты на оплату труда с отчислениями |  |  | 49103,26 |
|  | 5.3. Амортизация (87500/12) +2333,33+833,33 |  |  | 10458,33 |
|  | 5.4. Аренда |  |  | 9000,00 |
|  | 5.6. Общепроизводственные расходы |  |  | 2436,54 |
|  | 5.7. реклама |  |  | 10000,00 |
|  | 5.8. расходы вследствие брака |  |  | 606,08 |
|  | 5.9. расходы на упаковку |  |  | 19200,00 |
| Итого затратная часть: |  |  |  | 161412,61 |
| 6 | Доходная часть: |  |  |  |
|  | 6.1. Выручка без НДС |  |  | 209190,74 |
|  | 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС – Затратная часть) |  |  | 47778,13 |
|  | 6.3. Налог на прибыль |  |  | 11944,53 |
|  | 6.4. Чистая прибыль |  |  | 35833,60 |
| 7 | Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% |  |  | 13,70 |
| 8 | Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% |  |  | 22, 20 |
| 9 | Баланс | -642338,31 | -642338,31 | 35833,60 |
| 10 | Баланс с нарастающим итогом | -642338,31 | -642338,31 | -606504,71 |
| № | Показатели | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Привлеченные средства | 642338,31 | 642338,31 | 642338,31 |
| 2 | Объем производства | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| 3 | Цена | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 4 | Выручка | 261488,43 | 261488,43 | 261488,43 |
| 5 | Общие затраты: |  |  |  |
|  | 5.1. материальные затраты | 60608,40 | 60608,40 | 60608,40 |
|  | 5.2. Затраты на оплату труда с отчислениями | 49103,26 | 49103,26 | 49103,26 |
|  | 5.3. Амортизация (87500/12) +2333,33+833,33 | 10458,33 | 10458,33 | 10458,33 |
|  | 5.4. Аренда | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|  | 5.6. Общепроизводственные расходы | 2436,54 | 2436,54 | 2436,54 |
|  | 5.7. реклама | 10000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
|  | 5.8. расходы вследствие брака | 606,08 | 606,08 | 606,08 |
|  | 5.9. расходы на упаковку | 19200,00 | 19200,00 | 19200,00 |
| Итого затратная часть: |  | 161412,61 | 159412,61 | 159412,61 |
| 6 | Доходная часть: |  |  |  |
|  | 6.1. Выручка без НДС | 209190,74 | 209190,74 | 209190,74 |
|  | 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС - Затратная часть) | 47778,13 | 49778,13 | 49778,13 |
|  | 6.3. Налог на прибыль | 11944,53 | 12444,53 | 12444,53 |
|  | 6.4. Чистая прибыль | 35833,60 | 37333,60 | 37333,60 |
| 7 | Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% | 13,70 | 14,28 | 14,28 |
| 8 | Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% | 22, 20 | 23,42 | 23,42 |
| 9 | Баланс | 35833,60 | 37333,60 | 37333,60 |
| 10 | Баланс с нарастающим итогом | -570671,12 | -533337,52 | -496003,93 |
| № | Показатели | декабрь | январь | февраль |
| 1 | Привлеченные средства | 642338,31 | 642338,31 | 642338,31 |
| 2 | Объем производства | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Цена | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 4 | Выручка | 290542,70 | 290542,70 | 290542,70 |
| 5 | Общие затраты: |  |  |  |
|  | 5.1. материальные затраты | 67342,80 | 67342,80 | 67342,80 |
|  | 5.2. Затраты на оплату труда с отчислениями | 49103,26 | 49103,26 | 49103,26 |
|  | 5.3. Амортизация (87500/12) +2333,33+833,33 | 10458,33 | 10458,33 | 10458,33 |
|  | 5.4. Аренда | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|  | 5.6. Общепроизводственные расходы | 2436,54 | 2436,54 | 2436,54 |
|  | 5.7. реклама | 10000,00 | 10000,00 | 4000,00 |
|  | 5.8. расходы вследствие брака | 673,43 | 673,43 | 673,43 |
|  | 5.9. расходы на упаковку | 21333,38 | 21333,38 | 21333,38 |
| Итого затратная часть: |  | 170347,74 | 170347,74 | 164347,74 |
| 6 | Доходная часть: |  |  |  |
|  | 6.1. Выручка без НДС | 232434,16 | 232434,16 | 232434,16 |
|  | 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС - Затратная часть) | 62086,42 | 62086,42 | 68086,42 |
|  | 6.3. Налог на прибыль | 15521,60 | 15521,60 | 17021,60 |
|  | 6.4. Чистая прибыль | 46564,81 | 46564,81 | 51064,81 |
| 7 | Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% | 16,03 | 16,03 | 17,58 |
| 8 | Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% | 27,34 | 27,34 | 31,07 |
| 9 | Баланс | 46564,81 | 46564,81 | 51064,81 |
| 10 | Баланс с нарастающим итогом | -449439,11 | -402874,30 | -351809,49 |
| № | Показатели | март | апрель | май |
| 1 | Привлеченные средства | 642338,31 | 642338,31 | 642338,31 |
| 2 | Объем производства | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Цена | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 4 | Выручка | 290542,70 | 290542,70 | 290542,70 |
| 5 | Общие затраты: |  |  |  |
|  | 5.1. материальные затраты | 67342,80 | 67342,80 | 67342,80 |
|  | 5.2. Затраты на оплату труда с отчислениями | 49103,26 | 49103,26 | 49103,26 |
|  | 5.3. Амортизация (87500/12) +2333,33+833,33 | 10458,33 | 10458,33 | 10458,33 |
|  | 5.4. Аренда | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|  | 5.6. Общепроизводственные расходы | 2436,54 | 2436,54 | 2436,54 |
|  | 5.7. реклама | 4000,00 | 8000,00 | 10000,00 |
|  | 5.8. расходы вследствие брака | 673,43 | 673,43 | 673,43 |
|  | 5.9. расходы на упаковку | 21333,38 | 21333,38 | 21333,38 |
| Итого затратная часть: |  | 164347,74 | 168347,74 | 170347,74 |
| 6 | Доходная часть: |  |  |  |
|  | 6.1. Выручка без НДС | 232434,16 | 232434,16 | 232434,16 |
|  | 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС - Затратная часть) | 68086,42 | 64086,42 | 62086,42 |
|  | 6.3. Налог на прибыль | 17021,60 | 16021,60 | 15521,60 |
|  | 6.4. Чистая прибыль | 51064,81 | 48064,81 | 46564,81 |
| 7 | Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% | 17,58 | 16,54 | 16,03 |
| 8 | Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% | 31,07 | 28,55 | 27,34 |
| 9 | Баланс | 51064,81 | 48064,81 | 46564,81 |
| 10 | Баланс с нарастающим итогом | -300744,67 | -252679,86 | -206115,04 |
| № | Показатели | июнь | июль | август |
| 1 | Привлеченные средства | 642338,31 | 642338,31 | 642338,31 |
| 2 | Объем производства | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Цена | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 4 | Выручка | 290542,70 | 290542,70 | 290542,70 |
| 5 | Общие затраты: |  |  |  |
|  | 5.1. материальные затраты | 67342,80 | 67342,80 | 67342,80 |
|  | 5.2. Затраты на оплату труда с отчислениями | 49103,26 | 49103,26 | 49103,26 |
|  | 5.3. Амортизация (87500/12) +2333,33+833,33 | 10458,33 | 10458,33 | 10458,33 |
|  | 5.4. Аренда | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|  | 5.6. Общепроизводственные расходы | 2436,54 | 2436,54 | 2436,54 |
|  | 5.7. реклама | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | 5.8. расходы вследствие брака | 673,43 | 673,43 | 673,43 |
|  | 5.9. расходы на упаковку | 21333,38 | 21333,38 | 21333,38 |
| Итого затратная часть: |  | 170347,74 | 170347,74 | 170347,74 |
| 6 | Доходная часть: |  |  |  |
|  | 6.1. Выручка без НДС | 232434,16 | 232434,16 | 232434,16 |
|  | 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС - Затратная часть) | 62086,42 | 62086,42 | 62086,42 |
|  | 6.3. Налог на прибыль | 15521,60 | 15521,60 | 15521,60 |
|  | 6.4. Чистая прибыль | 46564,81 | 46564,81 | 46564,81 |
| 7 | Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 8 | Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% | 27,34 | 27,34 | 27,34 |
| 9 | Баланс | 46564,81 | 46564,81 | 46564,81 |
| 10 | Баланс с нарастающим итогом | -159550,23 | -112985,42 | -66420,60 |
| № | Показатели | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Привлеченные средства | 642338,31 | 642338,31 | 642338,31 |
| 2 | Объем производства | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 3 | Цена | 14,53 | 14,53 | 14,53 |
| 4 | Выручка | 290542,70 | 290542,70 | 290542,70 |
| 5 | Общие затраты: |  |  |  |
|  | 5.1. материальные затраты | 67342,80 | 67342,80 | 67342,80 |
|  | 5.2. Затраты на оплату труда с отчислениями | 49103,26 | 49103,26 | 49103,26 |
|  | 5.3. Амортизация (87500/12) +2333,33+833,33 | 10458,33 | 10458,33 | 10458,33 |
|  | 5.4. Аренда | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
|  | 5.6. Общепроизводственные расходы | 2436,54 | 2436,54 | 2436,54 |
|  | 5.7. реклама | 10000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
|  | 5.8. расходы вследствие брака | 673,43 | 673,43 | 673,43 |
|  | 5.9. расходы на упаковку | 21333,38 | 21333,38 | 21333,38 |
| Итого затратная часть: |  | 170347,74 | 168347,74 | 168347,74 |
| 6 | Доходная часть: |  |  |  |
|  | 6.1. Выручка без НДС | 232434,16 | 232434,16 | 232434,16 |
|  | 6.2. Прибыль от реализации продукции (Выручка без НДС - Затратная часть) | 62086,42 | 64086,42 | 64086,42 |
|  | 6.3. Налог на прибыль | 15521,60 | 16021,60 | 16021,60 |
|  | 6.4. Чистая прибыль | 46564,81 | 48064,81 | 48064,81 |
| 7 | Рентабельность продаж (Чистая прибыль/выручка) *100% | 16,03 | 16,54 | 16,54 |
| 8 | Рентабельность производства (Чистая прибыль/Общая сумма затрат) *100% | 27,34 | 28,55 | 28,55 |
| 9 | Баланс | 46564,81 | 48064,81 | 48064,81 |
| 10 | Баланс с нарастающим итогом | -19855,79 | 28209,02 | 76273,84 |

На основании расчетов данной таблицы видно, что вложенные в проект инвестиции возвращаются через 15 месяцев. В дальнейшем предприятие может использовать свою чистую прибыль для расширения производства.

Раздел 4: Разработка и обоснование проекта рекламной компании

Таблица 4.1

| месяц | наружная реклама на трехгранных носителях, грн (формат 1х1,5м) 10 стендов | наружная реклама на маршрутных остановках, грн (формат А3) 11 стендов | Big-Board, грн (1000 грн за ед) | реклама на транспорте, грн (500грн за ед) | в салонах маршруток, грн (35грн *50шт) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| август | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| сентябрь | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| октябрь | 450 | 300 | 4000 | 2000,00 | 1250 | 8000 |
| ноябрь | 450 | 300 | 4000 | 2000,00 | 1250 | 8000 |
| декабрь | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| январь | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| февраль |  |  | 2000 | 2000,00 |  | 4000 |
| март |  |  | 2000 | 2000,00 |  | 4000 |
| апрель | 450 | 300 | 4000 | 2000,00 | 1250 | 8000 |
| май | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| июнь | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| июль | 450 | 300 | 4000 | 4000,00 | 1250 | 10000 |
| итого за год: |  |  |  |  |  | 102000 |

Наружная реклама на трехгранных носителях:

Расположение: Все районы Симферополя. Центральный рынок, пл. Ленина (пр. Кирова), пл. Советская (ул. Киевская, ул. Розы Люксембург), Куйбышевский рынок (ул. Киевская), ул. Героев Сталинграда, ж/д вокзал, Московское кольцо (ул. Гагарина).

Расположение носителей (остановки, оживленные места) позволяет им выделятся, идеально просматриваться, как с проезжей части дороги, так и с любого направления прохожей части тротуара. .

Реклама на маршрутных остановках:

Расположены в центральном районе Симферополя по проспекту Кирова, ул. Киевская, ул.Р. Люксембург Носители установлены в местах большой проходимости людей, на остановках маршрутных такси, переходах, перекрестках.

Рекламные носители ориентированы на рекламу предложений для общего потребителя.

На праздничный период декабрь-январь дополнительно применяется реклама на маршрутных такси.

## Список использованной литературы

1. Бережная И. В., Михуринская Е.А. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Симферополь: "Крымская академия природоохранного и курортного строительства", 2002. - с.

2. Рогатенюк Э.В. Ценообразование: Учебное пособие. - Симферополь: "Крымская академия природоохранного и курортного строительства", 2002. - 185 с.