Министерство образование Республики Таджикистан

Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими

Кафедра: Производственный менеджмент

Курсовая работа

По дисциплине: Экономика предприятия

на тему: Разработка бизнес-плана инновационного проекта

Душанбе-2010 г

1. Характеристика предприятия и стратегия его развития

В основу представляемого бизнес - плана положена изученная и продуманная география и ёмкость рынка Республики Таджикистан, а также предполагаемая потребность в продукции за пределами Республики.

За время рыночных реформ сформирован класс частных собственников, создавших с «нуля» конкурентоспособные, устойчиво работающие предприятия в различных сегментах рынка.

Строительный рынок в РТ последнее время развивается ускоряющимися темпами. Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Усиливается конкуренция на соответствующих рынках.

Для вложения капитала мы выбрали сферу производства окон.

Традиционно этот рынок делится на три части:

производство деревянных окон и

производство окон из ПВХ

производство окон из алюминия.

Наше предприятие будет заниматься выпуском окон дверей из поливинилхлорида с использованием полностью импортного сырья для рамы и отечественных стеклопакетов.

В данном сегменте рынка работает достаточно большое количество компаний. В Бресте это «Ромсар», «Аршад», «Новопласт» и др. Большинство из фирм-конкурентов использует стратегию минимизации издержек для того, чтобы конечный продукт был как можно более дешёвый. Так как они используют устаревшее оборудование, требующее больших трудовых затрат, и непрямых поставщиков сырья, предприятие имеет все шансы быть одним из наиболее успешных производителей окон и дверей из ПВХ региона.

Данный бизнес-план разрабатывается для создаваемого на территории РТ предприятия, именуемого ООО «АрсПласт». В управлении предприятие будет руководствоваться действующим законодательством и Уставом. Общество является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков.

ООО «АрсПласт» создается на основе частной собственности. Осуществление данного проекта направлено на:

а) организацию дополнительных рабочих мест на долговременной основе в рамках нового производства, создаваемого в регионе;

в) привлечение валютных средств в связи с реализацией изделий в внутри республики и в её областях;

с) внедрение практики организации экологически чистых производств;

С) создание предприятия, позволяющего быстро реагировать на изменения строительного рынка.

Планируется 50%-ая начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства- массовый.

Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.

Дополнительный ввод производственных площадей не планируется.

Планируемая к выпуску продукция носит свою долю сезонности(зима является «мёртвым» сезоном для строителей). Но так как в связи с тенденцией постоянного увеличения объёмов строительства(в 2008 год +63%), компании начали применять практику создания запасов стройматериалов у себя на складах в зимние месяцы, чтобы весной быстро отработать вынужденный зимний простой. Следовательно, резкого снижения объёмов не планируется.

Основным потребителем продукции предприятия будет являться Республика Таджикистан. Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его работников. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками материально-технических ресурсов. Исходные данные по проекту приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Исходные данные к проекту

|  | Единица измерени | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.1 Цена реализации единицы 1 | тыс.сом | 0.4 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1.2 Цена реализации единицы 2 | тыс.сом | 0.5 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 2. Использование производственных мощностей | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Количество рабочих месяцев в периоде | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.1 Производительность в месяц | шт. | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 4.2 Производительность в месяц | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Норма расхода ресурсов (в разрезе ресурсов): |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Профиль армирующий для рамы | м.п. | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| 5.1.2 Профиль армирующий для створки | м.п. | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| 5.1.3 Стеклопакет | м.кв. | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 5.1.4 Штапик 22 | м.п. | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| 5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К | м.п. | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 5.1.6 Профиль для рамы | м.п. | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 5.1.7 Импост | м.п. | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 5.1.8 Т-соединитель | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.9 Фурнитура | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.1 Профиль армирующий для рамы | м.п. | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| 5.2.2 Профиль армирующий для створки | м.п. | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 5.2.3 Стеклопакет | м.кв. | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| 5.2.4 Штапик 22 | м.п. | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К | м.п. | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 5.2.6 Профиль для рамы | м.п. | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 5.2.7 Импост | м.п. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 5.2.8 Т-соединитель | шт. | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 5.2.9 Фурнитура | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Цена единицы ресурсов (в резерве ресурсов): |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Профиль армирующий для рамы | сом | 4.45 | 4.78 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
| 6.2 Профиль армирующий для створки | сом | 1.87 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 6.3 Стеклопакет | сом | 29 | 31.4 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
| 6.4 Штапик 22 | сом | 3.45 | 3.7 | 4 | 4 | 4 |
| 6.5 Профиль для створки 70/83 5К | сом | 14.6 | 15.7 | 17 | 17 | 17 |
| 6.6 Профиль для рамы | сом | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 6.7 Импост | сом | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 6.8 Т-соединитель | сом | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.9 Фурнитура | сом | 74 | 81 | 87 | 87 | 87 |
| 7. Постоянные расходы на ТЭР |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Теплоэнергия | тыс.сом | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| 7.2 Электроэнергия | тыс.сом | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 8. Аренда (в месяц) | тыс.сом | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 9. Услуги связи (в месяц) | тыс.сом | 0.4 | 0.5 | 0.54 | 0.51 | 0.51 |
| 10. Прочие расходы (в месяц) | тыс.сом | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 11. Персонал предприятия (должности, |  |  |  |  |  | 21 |
| количество |  | 6 | 9 | 16 | 21 |  |
| штатных единиц): |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 рабочие основного производства | чел. | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| 11.2 рабочие вспомогательного производства | чел. | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 11.3 администрация: |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11.3.1 Директор | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.3.2 Главный бухгалтер | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Среднемесячная заработная |  |  |  |  |  |  |
| плата (в разрезе штатных |  |  |  |  |  |  |
| единиц): |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 рабочие основного производства | тыс.сом | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 12.2 рабочие вспомогательного производства | тыс.сом | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 12.3 администрация: |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 Директор | тыс.сом | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 12.3.2 Главный бухгалтер | тыс.сом | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 13. Первоначальная стоимость основных | тыс.сом |  |  |  |  |  |
| производственных фондов и нематериальных |  | 82 | 89 | 95 | 95 | 95 |
| активов |  |  |  |  |  |  |
| 14. Норма амортизации | лет |  |  |  |  |  |
| Основных производственных фондов и нематериальных |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| активов |  |  |  |  |  |  |
| 15. Количество дней в периоде | шт. | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 16. Количество месяцев в периоде | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17. Оборачиваемость производственных запасов | дней | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 18. Оборачиваемость дебиторской задолженности | дней | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 |
| 19. Оборачиваемость кредиторской задолженности | дней | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 20. Оборачиваемость фонда заработной платы | дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21. Оборачиваемость фонда платежей в бюджет | дней | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 22. Вклад в Уставный фонд | тыс. Вг | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Получение долгосрочного кредита | тыс. Вг | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Процентная ставка по кредиту | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 25. Погашение основного долгосрочного займа | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26. Доля погашения процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Прочие исходные данные по проекту, а также учет инфляции, Налоговое окружение приведены в таблицах 1.3, 1.4, 1.5.

Таблица 1.3 Исходные данные по проекту

| Основные сведения по проекту | Показатели | Основные сведения по проекту | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонт Расчета (лет) | 5 | Курс национальной денежной единицы (Вг) к 1 | 2550 |
|  |  | Евро на момент составления бизнес-плана |  |
| Шаг расчета (месяц, квартал,год) | 1 год | Ставка дисконтирования (%) | 14 |
| Вид принятой в проекте расчетной единицы | Сом | Дата начала реализации проекта | 01.01.2011 |
| Расчеты выполнены по состоянию на | 16.12.2010 |  |  |

Таблица 1.4.- Учёт инфляции

| Условия реализации проекта | Единица измерения | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. Темп инфляции в период: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 сырье, материалы, комплектующие | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| 1.2 топливно-энергетические ресурсы | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| 1.3 заработная плата | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |
| 2. Прогнозируемый курс Вг за 1 у.е. | Сом | 2550 | 2741,25 | 2946,844 | 2946,84375 | 2946,8438 |
| Темп роста обменного курса за период | % | 4,41 | 6,976744186 | 6,976744 | 0 | 0 |

Таблица 1.5. Налоговое окружение

| Виды налогов и сборов |  |  | По годам реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  | База | % | База | % | База | % | База | % | База | % |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ИЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  | Выручка |  | 18 | Выручка | 18 | Выручка | 18 | Выручка | 18 | Выручка | 18 |
| Отчисления в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет по единому |  | Выручка |  | 2 | Выручка | 2 | Выручка | 2 | Выручка | 2 | Выручка | 2 |
| нормативу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чрезвычайный налог и фонд содействия | ФОТ |  |  | 1 | ФОТ | 1 | ФОТ | 1 | ФОТ | 1 | ФОТ | 1 |
| занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФСЗН | ФОТ |  |  | 35 | ФОТ | 35 | ФОТ | 35 | ФОТ | 35 | ФОТ | 35 |

2. Описание продукции

При выборе видов производимых товаров важное место отводилось сбалансированности видов и объемов выпускаемой продукции, позволяющей рационально использовать имеющееся сырье и материалы.

В соответствии с программой развития предприятия запланирован выпуск широкого ассортимента изделий, а также сервисных услуг.

К выпуску планируется следующая структура ассортимента:

- Окна и оконные рамы различных видов и форм

- Двери и дверные проёмы

Современное оборудование позволяет выпускать высококачественные изделия с гарантией не менее 5 лет, отвечающие всем нормам мирового стандарта по доступным широкому кругу населения ценам, что также является важным фактором успеха предприятия и его конкурентоспособности.

Сырье и поставки:

Поставка сырья и материалов будет осуществляться из различных источников.

Основной источник поступления материалов и комплектующих - это фирмы-производители из Турции, России, Китай и Германия. Планируется также закупки, при возможности, комплектующих изделий из внутренних фирм- производителей, а также вспомогательных материалов в пределах СНГ при предоставлении поставщиками товара, соответствующего по качеству и цене западным аналогам.

Материалы и комплектующие будут приобретаться ежемесячно в зависимости от их расходования.

Поставки сырья и материалов будут осуществляться автомобильным транспортом, с объемами, позволяющими минимизировать цены. Разгрузка и складирование будут механизированы, продукция будет поступать на паллетах, что позволит снизить трудоемкость и затраты.

Остановимся подробнее на процессе изготовления окон - основном виде деятельности предприятия.

Технологическая цепочка изготовления стандартного окна включает в себя последовательное выполнение следующих операций:

1) доставка, разгрузка и складирование профиля;

2) нарезка профиля на заготовки;

3) нарезка стального усилителя;

4) вставка и крепление стальных усилителей;

5) сверление и фрезерование отверстий для водоотлива, вентиляции и фурнитуры;

6) сваривание углов рамы и створки;

7) механическое присоединение вертикальных и горизонтальных импостов;

8) зачистка углов;

9) монтаж фурнитуры;

10) вставка уплотнителей по контуру окна;

11) вставка стеклопакетов (остекление);

12) функциональный контроль, проверка комплектации и промежуточное складирование готовых окон;

13) окончательный выходной контроль качества, отгрузка и доставка потребителю.

Профили для изготовления окон поставляются в специальных упаковках - паллетах. Длина профиля, выходящего из экструдера, и упаковываемого на паллет составляет 6 м.

Профили могут поставляться как белыми, так и окрашенными в массе в соответствии с каталогом производителя. На профили с одной или с двух сторон может быть нанесена ламинирующая пленка, аналогично в соответствии с каталогом. При необходимости изготовитель окон для единичного конкретного объекта может заказать ламинацию профиля пленкой, которая отсутствует в каталоге производителя профильной системы, однако может быть нанесена на профиль предприятием, специализирующимся на ламинации.

На производстве профили следует хранить на жестких стеллажах, чтобы избежать провисания и скручивания. Высота уложенных в штабели профилей не должна превышать 1 м. Профили нельзя хранить под открытым небом, избегая болезненных для ПВХ перепадов температур, вызванных перегревом солнечными лучами и переохлаждением в зимнее время. Это значит, что предприятию придётся организовывать регулярные поставки сравнительно небольших партий профиля из-за достаточно сложных условий хранения.

Огромное значение для успеха предприятия имеет его допуск к поставкам к муниципальному строительству. Для этого нужно пройти сертификацию и получить соответствующие лицензии.

3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

Маркетинговые исследования показали, что в последнее время очень интенсивно развивается производство пластиковых окон и дверных блоков, а также конструкций из деревянных и дерево- алюминиевых профилей с термовставками из пластика. Сегодня в РТ имеется большой выбор материалов: для производства окон и дверей. Приверженцы каждого материала приводят свои аргументы в его пользу.

По объемам продаж в РБ лидируют окна из ПВХ.

В Германии более половины окон производится из ПВХ- профиля, 26% — из дерева, 18%— из алюминия и 4% окон — комбинированные.

В Австрии ситуация несколько иная: здесь пластиковые окна занимают значительно меньший сегмент рынка.

В Финляндии наибольшей популярностью пользуются комбинированные окна, а во Франции и Бельгии — чисто деревянные, по качеству совершенно несравнимые с российской массовой «столяркой».

Необходимо отметить, что окна с деревянными рамами со сравнимыми характеристиками стоят примерно на 20 - 25% дороже изделий из ПВХ из-за более дорогого сырья и более сложного и дорогостоящего оборудования для производства. По этим причинам широкое распространение «новых» деревянных конструкций в ближайшее время не предвидится и серьезной конкуренции ПВХ дерево не составит.

Строительная отрасль готова к повсеместной замене устаревших окон на современные. Эта замена жизненно необходима, поскольку страна не может себе позволить и дальше расточительно расходовать энергию — потери тепла в жилищно-коммунальном хозяйстве составляют 20% общего энергобаланса. Чтобы решить проблему энергопотерь, необходимо увеличить мощности по производству «теплых» окон примерно в 7 раз.

Основным рынком сбыта производимой продукции предполагается г.Душанбе, Согдийская область. В перспективе планируются также поставки в другие области Хатлон, ГБАО и районы республиканского подчинения.

Рынок полимерных строительных конструкций в силу своих особенностей может быть сегментирован следующим образом:

Строительство и ремонт зданий производственного назначения; Строительство и ремонт жилых помещений;

Строительство и ремонт офисов, представительств и торговых павильонов.

Согласно проведенного опроса потенциальных потребителей, основными стимулами при покупке являются:

Для строительства и ремонта зданий производственного назначения -возможность значительно снизить затраты на отопление и профилактический ремонт.

Для строительства и ремонта жилых зданий и помещений - дизайн, повышенная звуко- и теплоизоляция, долгий срок службы без ремонта, удобство в обслуживании, цена.

Для строительства и ремонта офисов, представительств фирм и торговых павильонов - престижность, практичность (долгий срок службы), индивидуальный дизайн, быстрота изготовления и монтажа.

Таким образом, наибольшим потребителем подобной продукции являются на сегодняшний день средние и мелкие фирмы коммерческие фирмы, однако с прогнозируемым увеличением платежеспособного спроса со стороны населения спрос на ПВХ конструкции для строительства и ремонта жилых помещений будет возрастать, и приобретать все большее значение.

Анализ конкурентов:

1. «Ромсар». Современное оборудование. Производство и установка изделий из ПВХ, алюминия, комбинированных. Из-за дорогостоящего оборудования и сырья, изделия получаются несколько дороже аналогичных от конкурентов. 2. «Аршад». Производство и установка окон и дверей из ПВХ и дерева. Отказ от массового использования пятикмерного профиля для удешевления продукции. 3. «Новопласт». Производство и установка дверей и окон из ПВХ.

Использует турецкий профиль, чем несколько проигрывает предыдущим фирмам. Имеет большой опыт работы и, соответственно, связи и репутацию. Остальные фирмы, работающие на рынке, равняются на них в ценообразовании. Так как конкуренты постоянно анализируют друг друга, конечная цена готовой продукции практически одинакова, хотя продукция существенно отличается по качеству. Средняя цена по рынку для рассматриваемой здесь продукции составила:

- окно стандартное повортоно - откидное 1290х1540 – 525 сом.

- окно повортоно- откидное + фиксированное 1560х2620 – 631сом. Таким образом, из приведенного анализа видно, что цена продукта не является определяющим успех (объем продаж) показателем. Для достижения поставленных целей необходимо:

обеспечить высокое качество производимых изделий;

обеспечить информационную поддержку потребителей с объяснением повышенных эксплуатационных свойств предлагаемой продукции всеми видами рекламы, а так же консультированием клиентов по телефону, посредством сети интернет и на местах продаж (приема заказов);

использовать все доступные рекламные носители;

повысить скорость исполнения заказа до 4 - 5 дней (т.е. «На конец этой/начало следующей недели»);

создать широкую сеть дилеров (в основном ИП, работающих по контракту) с квалифицированным персоналом (для возможно большей скорости обработки заказа и оказания высококачественных консультационных услуг на местах продаж);

использование «агрессивной» технологии продаж. Прогнозируемые цены на продукцию приводятся в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Прогнозные цены на продукцию

| Прогнозная цена | Справочно: цена конкурентов 2009 | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -окно стандартное повортоно-откидное 1290x1540 | 0.5 | 0.4 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| окно повортоно-откидное+фиксированное 1560x2620 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

4. Производственный план

Основной целью производственного плана является предоставление информации по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка мер по поддержанию и развитию производства. Производственный план призван ответить на вопрос, как фирма намерена создавать свою продукцию или услуги, охарактеризовать ее производственную деятельность. Таким образом роизводственный план призван доказать эффективность и надежность организуемого производства.

Производственная идея ООО «АрсПласт» состоит в том, что предприятие способно освоить в достаточно быстрые сроки выпуск готовой продукции и выйти на рынок внутри республики.

Начать реализацию проекта планируется с первого января 2011 года. Программа производства ООО «АрсПласт» разрабатывается сроком на 5 лет. Место реализации проекта - г.Душанбе является областным центром, имеет выгодное место расположения, имеет место большое количество квалифицированных кадров, уровень дохода на душу населения достаточно высок в сравнении с другими городами республики, что положительно скажется на спросе такого рода продукции. В отчётный период строительство новый площадей или выкуп этих не планируется.

Вид выпускаемой продукции - окна с рамой из поливинилхлорида. Для организации производства планируется, прежде всего, приобрести оборудование стоимостью 56 млн. белорусских рублей. Оборудование подобрано одним из учредителей - профессиональным технологом в области производство окон и дверей из образцов лучших фирм Германии для наилучшего соотношения цены и качества.

Изначально предприятие планирует 50%-ю загрузку оборудования. Это сделано для того, чтобы можно было откалибровать оборудование в режиме неполной загрузки, а также не создать излишние запасы готовой продукции в то время, пока будет отвоёвываться доля на рынке.

Предполагаемый рынок сбыта продукции ООО «АрсПласт» в течение прогнозируемого периода - рынок РТ. Предприятие будет ориентироваться на отечественного потребителя, климат Душанбинской и Согдийской областей.

Соответственно, программа выпуска и реализации продукции будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1 Программа производства и реализации продукции

| Наименование показателей | Ед. изм. | По годам | реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. Использование |  |  |  |  |  | 100 |
| производственных мощностей, | % | 50 | 75 | 100 | 100 |  |
| ИПМ |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объём производства в нат.выражении за период, |  |  |  |  |  |  |
| ОП: |  |  |  |  |  |  |
| - окно стандартное 1290х1540 | шт | 3 600 | 5 400 | 7 200 | 9 600 | 9 600 |
| -окно повортоно откидное |  |  |  |  |  |  |
| +фиксированное 1560х2620 | шт | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| 3. Объём производства в стоим.выражении за период: |  |  |  |  |  |  |
| - окно стандартное 1290х1540 | тыс.сом | 1577 | 2544 | 3646 | 4862 | 4862 |
| - окно повортоно откидное |  |  |  |  |  |  |
| +фиксированное | тыс.сом | 631 | 1017 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 1560х2620 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выручка от реализации, В | тыс.сом | 2208 | 3562 | 5105 | 6321 | 6321 |
| 5.Удельный вес |  |  |  |  |  |  |
| реализованного товара по рынкам сбыта: |  |  |  |  |  |  |
| - внутренний рынок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - внешний рынок | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы по калькуляционным статьям сырьё и материалы, топливо и энергия, заработная плата производственных рабочих определены исходя из нормативов затрат на единицу изделия в белорусских рублях и объемов производства в натуральном выражении. В качестве калькуляционных единиц выступает 1 единица продукции(окно). Сырьё и материалы будут, в основном, завозиться из-за рубежа.

Сырьё требуется предприятию постоянно. С целью минимизации расходов по хранению сырья и связывания денежных средств, идеально было бы организовать гибкую систему снабжения по принципу «just in time» Но, учитывая наши реалии, а также то, что сырьё идёт из-за границы, мы решили делать небольшой запас сырья. Расчёт потребности в сырьевых ресурсах приведён в таблице Приложения 1. Потребность в тепло- и электроэнергии, а также затраты на них приведены в таблице Приложения 2.

Планирование расходов на оплату труда персонала приводится в таблице Приложения 3. Переход на 4й год реализации на 2 смены работы позволил при тех же временных рамках выпускать на 33% больше продукции. Следовательно, ускоряется время обработки одного заказа, что даст некоторые дополнительные конкурентные преимущества.

Т.к ООО «АрсПласт» планирует покупать оборудование для производства продукции, а не арендовать его, то ему необходимо рассчитать сумму амортизационных отчислений. Форма амортизации - простая линейная. Величина амортизации по ОПФ и их остаточная стоимость отражены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Расчет амортизационных отчислений, тыс. Сомони

| Наименование основных фондов | Норма амортизации, НА, % |  | Ед. изм. | По годам реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| 1.Первоначальная стоимость основных средств, ПСВОА: | х |  | тыс. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пила по металлу Франц Хэберле маш № 1422821289 | х |  | тыс.сом | 3.4 |  | 3.7 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |
| Двойная пила для скосов Елуматек № 29986 | х |  | тыс.сом | 8 |  | 8.6 |  |  | 9.2 |  | 9.2 |  | 9.2 |  |
| Фреза для выборки Хаффнер тип АФ 361 | х |  | тыс.сом | 2.6 |  | 2.8 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
| Водоубирающая фреза фирмы Ротокс | х |  | тыс.сом | 3.2 |  | 3.5 |  |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 3.8 |  |
| Двухголовочный сварочный автомат Хассомат тип НЛ 2002 | х |  | тыс.сом | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| Копировальная верхняя фреза со сверлом для ручек | х |  | тыс.сом | 2.9 |  | 3.2 |  |  | 3.4 |  | 3.4 |  | 3.4 |  |
| Одноголовочный сварочный аппарат Урбан АКС 3610/СР | х |  | тыс.сом | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  |
| Очистительный станок для сварочных швов Урбан Тип СВ 400/С № 42647 | х |  | тыс.сом | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |
| Пила для порезки штапика Хаффнер | х |  | тыс.сом | 5.9 |  | 6.1 |  |  | 6.8 |  | 6.8 |  | 6.8 |  |
| Пресс для установки стеклопакетов фирмы Федерхен № 29627 | х |  | тыс.сом | 7.2 |  | 7.7 |  |  | 8.3 |  | 8.3 |  | 8.3 |  |
| Усорезный круглопильный станок Грауле Тип 85 Н | х |  | тыс.сом | 3.6 |  | 3.8 |  |  | 4.2 |  | 4.2 |  | 4.2 |  |
| Компрессор ЗсЬпеШег Ма§сЬ.-№\ 995309503 с устройством для холодной сушки воздуха Шнайдер 44016СД ОО Ф | х |  | тыс. сом | 6.4 |  | 7 |  |  | 7.4 |  | 7.4 |  | 7.4 |  |
| Сверлильно-фрезерный станок Вегома Тип 101/СК 6 | х |  | тыс.сом | 3.3 |  | 3.6 |  |  | 3.8 |  | 3.8 |  | 3.8 |  |
| 2.Амортизационные отчисления, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пила по металлу Франц Хэберле маш № 1422821289 | 20 |  | тыс. сом | 0.7 |  | 0.74 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
| Двойная пила для скосов Елуматек № 29986 | 25 |  | тыс.сом | 2 |  | 2.2 |  |  | 2.3 |  | 2.3 |  | 2.3 |  |
| Фреза для выборки Хаффнер тип АФ 361 | 24 |  | тыс.сом | 0.6 |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |
| Водоубирающая фреза фирмы Ротокс | 22 |  | тыс. сом | 0.7 |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
| Двухголовочный сварочный автомат Хассомат тип НЛ 2002 | 15 |  | тыс.сом | 1.7 |  | 1.9 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Копировальная верхняя фреза со сверлом для ручек | 21 |  | тыс. сом | 0.6 |  | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |
| Одноголовочный сварочный аппарат Урбан АКС 3610/СР | 15 |  | тыс.сом | 1.9 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2.1 |  |
| Очистительный станок для сварочных швов Урбан Тип СВ 400/С № 42647 | 19 |  | тыс.сом | 2.2 |  | 2.3 |  |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| Пила для порезки штапика Хаффнер |  | 21 | тыс.сом |  | 1.3 |  | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  |
| Пресс для установки стеклопакетов фирмы Федерхен № 29627 |  | 20 | тыс.сом |  | 1.4 |  | 1.5 | 1.6 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |
| Усорезный круглопильный станок Грауле Тип 85 Н |  | 22 | тыс.сом |  | 0.7 |  | 0.8 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  |
| Компрессор ЗсЬпеШег Ма§сп.-№. 995309503 с устройством для холодной сушки воздуха Шнайдер 44016СД ОО Ф |  | 15 | тыс.сом |  | 0.9 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Сверлильно-фрезерный станок Вегома Тип 101/СК 6 |  | 24 | тыс.сом |  | 0.8 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  |  |
| 3. Всего первоначальная стоимость, ПСВОА |  | х | тыс.сом |  | 82 |  | 88 | 94 |  | 94 |  | 94 |  |  |
| 4. Всего амортизационных отчислений, А |  | х | тыс.сом |  | 15 |  | 16 | 18 |  | 18 |  | 18 |  |  |
| 5. Накопительная амортизация, НакА |  | х | тыс.сом |  | 15 |  | 32 | 50 |  | 68 |  | 86 |  |  |
| 6. Остаточная стоимость основных средств, ОСВОА |  | х | тыс.сом |  | 66 |  | 55 | 44 |  | 26 |  | 8 |  |  |

Рассчитав эти данные, мы можем провести расчёт полных издержек на производство продукции. Калькуляцию я привожу в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Полные издержки на реализуемые услуги, тыс. сом.

| Виды и статьи затрат | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сырьё, материалы, покупные комплектующие | 1406 | 2267 | 3250 | 3997 | 3779 |
| 1.2 Топливо и энергия на технологические цели (переменная составляющая) | 3.6 | 5.8 | 8.4 | 10 | 11 |
| 1.3 Расходы на оплату труда (заработная плата рабочих основного производства) | 21 | 38 | 81 | 113 | 113 |
| 1.4 Отчисления от средств на оплату труда | 9 | 16 | 34 | 48 | 48 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 единый платеж | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1.4.2 отчисления в фонд социальной защиты | 7.4 | 13 | 28 | 39 | 39 |
| 1.4.3 страхование работников | 0.8 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| 2. ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ |  |  |  |  |  |
| 2.1 Аренда | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 2.2 Расходы на оплату труда | 23 | 31 | 45 | 63 | 63 |
| 2.2.1 вспомогательного персонала | 8 | 11 | 24 | 39 | 39 |
| 2.2.2 администрации | 18 | 20 | 21 | 23 | 23 |
| 2.3 Отчисления от средств на оплату труда | 9 | 12 | 17 | 24 | 24 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 единый платеж | 0.9 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
| 2.3.2 отчисления в фонд социальной защиты | 8 | 11 | 16 | 22 | 22 |
| 2.3.3 страхование работников | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
| 2.4 Топливо и энергия (постоянная составляющая) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 2.5 Услуги связи | 3.2 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6 Прочие расходы | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| 2.7 Амортизация | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 3. ПОЛНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА РЕАЛИЗУЕМЫЕ УСЛУГИ, СС |  |  |  |  |  |
| 3.1 Переменные издержки, ПерИ | 1439 | 2327 | 3374 | 4171 | 4171 |
| 3.2 Постоянные издержки, ПостИ | 124 | 139 | 168 | 193 | 193 |
| Итого издержек: | 1564 | 2466 | 3543 | 4364 | 4364 |

5. Финансовый план

Для успешного функционирования предприятия оно должно обладать достаточным запасом денежных средств. Следовательно, в него надо инвестировать.

Инвестиционные издержки определяются как сумма основного капитала (капитальные затраты) и чистого оборотного капитала. При этом основной капитал представляет собой ресурсы, требуемые для сооружения и оснащения предприятия, а чистый оборотный капитал соответствует ресурсам, необходимым для полной или частичной его эксплуатации.

При планировании инвестиционных издержек отдельно рассчитываем

потребность в первоначальном оборотном капитале, учитывая изменения, которые могут возникнуть во время эксплуатации предприятия.

После расчёта потребности в чистом оборотном капитале, который представляет собой разности текущих активов и пассивов, подсчитаем общие инвестиционные затраты по организации производства. Соответственно, определяемся и с источниками финансирования. Хотя эти рассчитанные данные и не приводятся, они будут использованы для сводного расчёта, который представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 Сводный расчёт

| Вид долговых обязательств | По годам реализации проекта |  |  |  |  | Всего обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. Задолженность по кредиту на начало периода | 0,00 | 25 | 18 | 12 | 6 | х |
| 2. Сумма получаемого кредита | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 |
| 3. Итого сумма основного долга (сумма строк 1 и 2) | 31 | 25 | 18 | 12 | 6.2 | х |
| 4. начислено процентов | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | х |
| 5. Погашение основного долга | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | х |
| 6. Погашение процентов | 4.3 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | х |
| 7. Итого погашение основного долга ипроцентов (сумма строк 5 и 6) | 10.7 | 9.8 | 8.9 | 8 | 7 | х |
| 8. Задолженность по кредиту на конец периода (разность строк 3 и 7) | 25 | 18 | 12 | 6.2 | 0,00 | х |

Так как кредит будет выплачен, предприятие сможет на шестой год полностью оперировать своими доходами, а также взять новый крупный долгосрочный кредит для дальнейшего развития.

Теперь нам нужно рассчитать чистую прибыль, сведя в таблицу 5.2. предыдущие данные и налоги, которые требуется уплатить.

Таблица 5.2. Расчет чистой прибыли от реализации продукции, Сом.

| Виды поступлений и издержек | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Выручка от реализации | 2208 | 3562 | 5105 | 6321 | 6321 |
| 2. Налоги и отчисления из выручки: | 392 | 632 | 906 | 1121 | 1121 |
| 2.1 НДС | 336 | 543 | 778 | 964 | 964 |
| 2.2 Отчисления в республиканские фонды и в местные целевые фонды, ОМЦФ, ОРФП | 55 | 88 | 127 | 157 | 157 |
| 3. Переменные издержки, ПерИ | 1439 | 2327 | 3374 | 4171 | 4171 |
| 4. Переменная прибыль (стр.1 - стр.2 - стр.3) | 377 | 602 | 825 | 1028 | 1028 |
| 5. Постоянные издержки, ПостИ | 124 | 139 | 168 | 193 | 193 |
| 6. Прибыль от реализации продукции (стр.4 -стр.5) | 252 | 462 | 656 | 834 | 834 |
| 7. Прочие доходы (расходы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Прибыль балансовая (стр.6 +/- стр.7) | 252 | 462 | 656 | 834 | 834 |
| 9. Льготируемая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Налог на недвижимость | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.08 |
| 11. Налогооблагаемая прибыль (стр.8 - стр.9 -стр.10) | 252 | 462 | 655 | 834 | 834 |
| 12. Налоги из прибыли - всего | 68 | 125 | 177 | 225 | 834 |
| 12.1 Налог на прибыль | 60 | 110 | 157 | 200 | 225 |
| 12.2 Местные налоги | 7.6 | 14 | 19 | 25 | 25 |
| 13. Чистая прибыль (стр.8 - стр.10 - стр.12) | 184 | 337 | 478 | 608 | 609 |
| 14. Использование чистой прибыли | 18 | 23 | 28 | 32 | 31 |
| 14.1 Погашение задолженности по кредитам | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| 14.2 Отчисления в резервный фонд | 7.4 | 13 | 19 | 24 | 24 |
| 15. Прибыль в распоряжении предприятия (стр.13 - стр.14) | 166 | 314 | 450 | 576 | 576 |

Для удобства анализа приведём таблицу 5.3, где сведены налоги, уплачиваемые ООО.

Таблица 5.3. Расчет величины обязательных отчислений, Сом.

| Виды поступлений и издержек | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Налоги, выплачиваемые из выручки | 392 | 632 | 906 | 1121 | 1121 |
| 2.Налоги, выплачиваемые из прибыли | 68 | 125 | 177 | 225 | 225 |
| 3.Налоги, включаемые в себестоимость | 18 | 28 | 52 | 73 | 73 |
| 4.Всего обязательных отчислений, Нал | 479 | 786 | 1136 | 1421 | 1421 |

Показатели эффективности проекта:

Теперь оценим эффективность проекта. Для этого, учитывая издержки финансирования, рассчитаем чистые потоки денежных средств и чистый дисконтированный доход.

Коэффициент дисконтирования вычисляем по формуле:

К = 1/(1+Д)*1

где Д - годовая ставка дисконтирования (норма дисконта) - 14% I - номер года реализации проекта

Таблица 5.4. Расчёт чистого дисконтированного дохода

| Виды поступлений и издержек | Расчетные данные по годам реализации проекта |  |  |  |  | Всего по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Номер периода | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | х |
| 2. Приток капитала | 199 | 354 | 496 | 627 | 627 | 2304 |
| 3. Отток капитала | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 |
| 4. Чистый поток | 116 | 354 | 496 | 627 | 627 | 2222 |
| 5. ЧИСТЫЙ ПОТОК(с нар. итогом) | 116 | 471 | 967 | 1594 | 2222 | х |
| 6. Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | х |
| 7.Дисконтированный приток | 199 | 310 | 382 | 423 | 371 | 1687 |
| 8.Дисконтированный отток | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 9. Чистый дисконтированный доход | 282 | 310 | 382 | 423 | 371 | 1770 |
| 10. Чистый дисконтированный доход(с нар. итогом) | 282 | 593 | 975 | 1398 | 1770 | х |

Чистый дисконтированный доход показывает абсолютную величину прибыли, приведенной к началу реализации проекта и должен иметь положительное значение, иначе инвестиционный проект нельзя рассматривать как эффективный. Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина. Полученная дисконтированием (при постоянной ставке процента отдельно от каждого года) разницы между всеми годовыми оттоками реальных денег, накапливаемых в течении горизонта расчета проекта.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности: индекс рентабельности, уровень безубыточности, коэффициент покрытия задолженности, рентабельности продаж и реализуемой продукции сводим в таблицу 5.5.

Таблица 5.5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности

|  | Наименование показателя | Обозначение | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Рек. Знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс рентабельности | ИР | 2,4084694 |  |  |  |  | >1 |
| 2 | Уровень безубыточности | УБ | 32,93 | 23,18 | 20,46 | 18,79 | 18,79 | <50% |
| 3 | Коэффициент покрытия задолженности | Кпз | 18,70 | 36,14 | 55,68 | 77,99 | 87,58 | >1,3 |
| 4 | Рентабельность продаж | Кп | 0,0833155 | 0,09471148 | 0,09373667 | 0,0963405 | 0,0963614 |  |
| 5 | Рентабельность реализуемой продукции | Крп | 0,1176715 | 0,13675576 | 0,135074 | 0,1395346 | 0,1395649 |  |

В следующей таблице представлены показатели эффективности проекта.

Таблица 5.6. Показатели эффективности проекта

| Показатели | В целом по проекту | По годам реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели эффективности проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1.Простой срок окупаемости | 1 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.Чистый дисконтированный доход | 1770 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.Внутренняя норма доходности | 0.8 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.Индекс доходности | 20 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.Уровень безубыточности | Х | 32,9 | 23,2 | 20,5 | 18,8 | 18,8 |
| 6.Коэффициент покрытия задолженности | Х | 18,70 | 36,14 | 55,68 | 77,99 | 87,58 |
| Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |
| 7.Рентабельность |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.продаж | Х | 0,083 | 0,095 | 0,094 | 0,096 | 0,096 |
| 7.2.продукции | Х | 0,118 | 0,137 | 0,135 | 0,140 | 0,140 |

Как видно, в целом реализация проекта по производству окон из ПВХ экономически целесообразно и предприятие в будущем способно своевременно погашать свои обязательства перед кредиторами за счет средств, находящихся в его распоряжении.

Проект окупится уже в первый же год. Рентабельность продукции и продаж даёт очень неплохие шансы после истечения срока реализации проекта обновить производство за собственный счёт.

Как видно, на эффективность проекта сильно зависит от цены. Руководство должно отслеживать все изменения цен и соответствующим образом использовать информацию об этих изменениях для увеличения эффективности работы предприятия.

Заключение

Итак, в ходе интересной и увлекательной работы над данным проектом, мною были рассмотрены теоретические и практические вопросы, посвящённые составлению бизнес-плана производственного предприятия «АрсПласт».

Производство окон в условиях продолжающегося роста объёмов строительства даёт хорошие шансы на стабильный, увеличивающийся доход в будущем периоде.

После анализа всех пунктов данной курсовой работы, я сделал вывод, что предприятие вполне конкурентоспособно на рынке как Таджикистана, так и России, оно выпускает современную и востребованную продукцию.

Бизнес-план является одним из важнейших инструментов планирования предпринимательской деятельности. При грамотном его составлении и использовании он даёт не только конкретные указания к действию, но и позволяет существенно экономить средства, выявляя способы экономить собственные средства.

Конкретно по данному проекту хочу отметить целесообразность использования кредита для организации производства.

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования своевременности и полноты возврата кредитных средств и платежей по кредиту за счет накопления чистой прибыли предприятия от реализации своих услуг. Для подтверждения этих слов были приведены экономические и финансовые расчеты такие как: анализ рынка сбыта, расчет стоимости оборудования, себестоимости реализации услуг, анализ безубыточности.

В рамках финансовой части бизнес-плана был составлен прогнозный баланс на 2010-2015 гг. и проанализированы некоторые финансовые коэффициенты предприятия за этот период. В течение срока реализации проекта будет получен ЧДД в размере 2768 тысяча сомони. План даёт основу для принятия рациональных решений, позволяет оформит и анализировать интуитивные предложения.